# 第四部分 附件

附件1

2023年岳池县水务局整体绩效自评报告

（岳池县水务局）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

岳池县水务局2023年独立编制机构数7个，其中行政单位1个，其他事业单位6个（主要包括：岳池县水务局、岳池县水土保持中心、岳池县水利工程建设质量与安全监督站、岳池县重点水利工程建设管理站、岳池县河湖保护中心、岳池县水文监测管理站、回龙寺水库管理所），合并为一个独立核算单位。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，研究提出全县水利发展战略和政策建议，组织编制全县水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全县和重要流域、区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权 和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水，扎实做好乡村水务工作。

（3）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织国家、省、市和县级水利工程投资建设，负责提出水利固定资产投资建议并组织实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出县级水利投资建议并监督实施。负责水利产业经济发展和水利投融资工作。

（4）负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。协助做好饮用水水源保护工作，做好地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织地下水超采区综合治理。负责水资源监测。对江河湖库和地下水实施监测，发布水资源信息、情报预报和全县水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作，组织水资源监控能力建设。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。

（5）负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（6）负责做好水文工作。配合省市水文站建设和管理，组织县级水文站建设与运行管理。

（7）负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织水利基础设施网络建设。做好县内重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。负责河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全县小型以上水库蓄水、调洪和工程管理工作。负责全县河道采砂规划的编制和河道采砂监督管理工作。拟订并组织实施全县河湖管理保护规划，建立健全河(湖)长制工作机制，负责全县河湖管理保护工作。

（8）负责监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨区域、跨流域的重要水利工程建设与运行管理，做好水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作，做好县级配套工程建设。

（9）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治。按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，做好重点水土保持建设项目实施。组织实施水土保持工作考核。

（10）负责农村水利工作。组织开展大中小型灌排工程建设与改造。做好农村饮水安全工程建设管理工作,负责节水灌溉有关工作。抓好农村水利改革创新和社会化服务体系建设。做好农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（11）负责水利水电工程移民管理工作。监督管理全县大中型水利水电工程移民安置实施工作，编制全县大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划，承担水利水电工程移民资金管理和监督工作。开展移民安置验收、后期扶持和监督评估。组织移民群众生产技能和劳动力转移培训。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。

（12）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨区域水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目招标投标活动监督执法。依法负责水利行业安全生产监督工作，组织指导水库、水电站大坝、农村小水电等水利工程安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设监督。

（13）开展水利科技、信息化和对外交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施。组织水利科学技术及信息化研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

（14）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施。参与重要流域水旱灾害联防联控。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

（15）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（16）完成县委和县政府交办的其他任务。

2.人员概况

截至2023年末，岳池县水务局年末共有67人、其中行政单位年末实有人数14人，局直属事业单位年末实有人数共53人。

（三）年度主要工作任务

一是市考目标序时推进。县水务局牵头实施的市重点工程均达时序进度。渠江（高峰）供水工程于2023年8月开工，12月底前已完成水厂基础浇筑，完成10公里主管道安装，达到时序进度；亭子口灌区一期工程12月底累计完成隧洞施工5公里，明渠3.2公里，超额完成年度目标任务；水利基础设施补短板项目完成新建堤防4.7千米，疏浚河道1.8千米，河道河堤整治10千米，完成年度目标任务。二是“三抓”工作强力推进。2023年，争取到位政策4个，争取项目13个；均超额完成年度目标任务。

（四）部门整体支出绩效目标

2023年，岳池县水务局将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持问题导向、发展导向、目标导向，结合我县水务工作实际，着力补好重点水源工程、防洪工程、供水工程、生态修复工程四个方面的短板，努力推进全县水务事业实现高质量发展。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2023年度本年收入合计17770.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4610.17万元，占25.94%；政府性基金预算财政拨款收入13160.29万元，占74.06%。

2.部门总体支出情况

2023年度本年支出合计17770.47万元，其中：基本支出1775.79万元，占9.99%；项目支出15994.67万元，占90.01%。

3.部门总体结转结余情况

岳池县水务局2023年总体结转结余均为0万元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2023年度本年财政拨款收入合计17770.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4610.17万元，占25.94%；政府性基金预算财政拨款收入13160.29万元，占74.06%。

2.部门财政拨款支出情况

2023年度本年支出合计17770.47万元，其中：基本支出1775.79万元，占9.99%；项目支出15994.67万元，占90.01%。

3.部门财政拨款结转结余情况

岳池县水务局2023年财政拨款结转结余均为0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

一是岳池县水务局年初制定了明确的绩效目标，绩效目标与单位的整体规划和年度工作计划相匹配，充分考虑了单位的实际，符合单位发展需求。二是年初预算编制合理，充分考虑了人员工资、保险等各项支出，实际支出与预算偏差较小，且能够迅速响应并及时解决突发问题。三是截至2023年12月31日预算执行率为100%，无资金结转结余情况，未发现违规违纪行为。

综上所述，本单位人员类项目在绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率和合规性等方面表现良好，达到了预期的绩效目标，为单位的发展提供了有力的人员支持。

2.运转类项目绩效分析

一是岳池县水务局明确制定了运转类项目的绩效目标，如确保办公环境舒适、设备正常运行、工作流程顺畅等，绩效目标与单位的职能和工作任务相适应，办公设备故障率控制在目标范围内，及时进行了维修和保养，保障了工作的正常开展。二是预算编制较为准确，对各项支出进行了合理预估。三是制定了完善的应急预案，对于突发的设备故障、水电供应问题等，能够迅速响应。四是截至2023年12月31日预算执行率为100%，无资金结转结余情况，未发现违规违纪行为。

本单位运转类项目总体绩效表现良好，基本实现了预定目标。未来将进一步优化预算编制，加强成本控制，提高资金使用效率，持续提升单位的运转保障水平。

3.特定目标类项目绩效分析

一是岳池县水务局对特定目标类项目制定了清晰明确的绩效目标，涵盖了项目的关键成果和预期效果，并分析项目实施后所产生的实际效果，如对服务质量的提升、社会影响力的增强等方面的作用。二是项目预算编制是基于项目的实际需求和合理成本进行估算，无高估或低估的情况。三是截至2023年12月31日预算执行率为100%，无资金结转结余情况，未发现违规违纪行为。

综上所述，本单位特定目标类项目实施效果良好，下一步将继续提高项目管理水平和资金使用效益。

（二）部门整体履职绩效分析

岳池县水务局2023年根据年初工作计划，紧紧围绕县委县政府工作要求，积极履行职能职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（三）结果应用情况

岳池县水务局2023年部门整体支出绩效评价报告、2023年全民水库及西溪河流域长效保洁等项目支出绩效自评报告进行了及时地公开。

（四）自评质量

岳池县水务局严格按照2023年部门整体自评要求进行自评，部门整体自评较为准确。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023年度岳池县水务局严格执行各项财经规章制度，坚持厉行节约，加强资金监管，严控三公经费，进一步提高了资金的使用效益。各二级单位在原有制度的基础上，查漏补缺，进一步建立健全了单位管理制度。用制度约束和规范公务支出行为，进一步节约了公务开支。部门整体支出绩效评价良好，达到了预期的效果。

（二）存在问题

- 一是专项资金下拨不够及时，未完全按进度下拨；二是预算管理制度不够健全，相应的管理制度没有得到有效执行；三是资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行。

（三）改进建议

- 一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；三是进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；四是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

- 附表1

| 部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位：万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称 |  |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  |  |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 |  | 财政拨款 |  | 其他资金 |  |  |  |
|  | 1770.47 |  | 1770.47 |  | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 2023年，县水务局将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持问题导向、发展导向、目标导向，结合我县水务工作实际，将继续着力补好重点水源工程、防洪工程、供水工程、生态修复工程四个方面的短板，努力推进全县水务事业实现高质量发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 |  | 主要内容 |  |  |  |  |  |
|  | 行政运行 |  |  |  | 保障机关人员工资、津补贴、社保费、公积金、日常运行经费等 |  |  |  |
|  | 事业运行 |  |  |  | 水库、流域站人员工资、津补贴、社保费、公积金及日常运行经费 |  |  |  |
|  | 全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁 |  |  |  | 通过常态化保洁作业，全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面无漂浮物、水岸整洁无杂物、水岸整洁无杂物、河道（水库）畅通无障碍物 |  |  |  |
|  | 完成专项预算项目 |  |  |  | 按照专项预算完成专项预算项目 |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 |
|  |  |  |  | 性质 |  |  |  | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按照年初预算完成预算项目 | 定性 | 100 | 项 | 30% | 100 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格 | ≥ | 100 | % | 10% | 100 |
|  |  | 时效指标 | 按时完成 | ≥ | 2023年12月 |  | 10% | 2023年12月 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 部门整体支出 | = | 1770.47 | 万元 | 10% | 1770.47 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 维持正常生产生活环境，稳定社会秩序 | 定性 | 维持正常生产生活环境，稳定社会秩序 | 项 | 10% | 维持正常生产生活环境，稳定社会秩序 |
|  |  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 | 定性 | 促进地区生态和谐发展 | 项 | 10% | 促进地区生态和谐发展 |
|  |  | 可持续效益指标 | 长期坚持 | 定性 | 实现河畅、景美、岸绿、水清的目标 | 项 | 10% | 实现河畅、景美、岸绿、水清的目标 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度（≥90%） | ≥ | 90 | % | 10% | 90% |

- 附表2

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 51162123T000008551225-2023年全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县水务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成2023年全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面保洁工作 |  |  |  |  | 完成了2023年全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面保洁工作。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面长效保洁项目由岳池县水务局牵头，沿途乡镇人民政府作为本辖区水面保洁工作的责任主体，负责做好全民水库本辖区水域、西溪河流域本辖区河道段以及所涉及水库的水面长期保洁工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 113.40 | 86.47 | 86.47 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 113.40 | 86.47 | 86.47 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 2023年12月底完成水面保洁 | 定性 | 完成水面保洁 | 项 | 100 | 60 | 60 |  |
|  | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升全民水库岳池水域及西溪河流域生态环境 | 定性 | 提升生态环境 | 项 | 100 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 提升全民水库岳池水域及西溪河流域群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 9 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 2023年底，西溪河流域沿线乡镇基本完成了全民水库岳池水域及西溪河流域岳池段水面辖区内白色垃圾等水面漂浮物进行打捞及水面日常保洁工作以及对围堰、网箱、拦坝养鱼等进行拆除、处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 部分村民对河流环境保护的主观意识不强，既没有改变长期形成的乱扔垃圾，乱倒污水等习惯，也不能积极主动参与到河道环境整治工作中，导致全民水库岳池水域及西溪河流域保洁工作存在压力大，任务重，易反复现象。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强对西溪河流域沿线村民的宣传、教育引导工作，大力宣传爱河、护河的重大意义，营造的良好舆论氛围，增强居民环保意识，自觉做到不向河道倾倒、乱扔垃圾，积极加入到保护河湖环境的行动中来。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件2

岳池县2023年大中型水库移民后期扶持

直发直补资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。为提高大中型水库库区和移民安置区移民生活水平，增强移民群众幸福感、获得感和满意度。根据中省相关政策规定，发放大中型水库移民后期扶持直发直补资金2434.08万元。岳池县水务局作为主管部门，对移民直发直补工作进行监督管理。

（二）项目绩效目标。为提高移民收入水平，改善大中型水库库区和移民安置区移民生活水平，项目申报与实际内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。根据情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。通过资金绩效自评了解各绩效指标的实现情况，及时掌握工作推进中的问题，以便更好地推进移民后扶工作。

（二）资金计划、到位及使用情况。我局制定了详细的预算分配制度，岳池县2023年大中型水库移民后期扶持直发直补预算总金额2434.08万元。

（三）项目财务管理情况。按照中省移民后扶资金管理办法，对资金使用进行了严格管理，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批，落实了专人，明确了责任。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的组织架构，实施流程包括项目的计划、执行、监控和收尾等。

（二）项目管理情况。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。

（三）项目监管情况。严格按照国家级行业工程规定对项目进行监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。现已完成资金发放，2023年大中型水库移民后期扶持直发直补资金已全部兑现给移民群众。

（二）项目效益情况。项目的实施，提高了当地群众的生产生活条件，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自评得分100分，在质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织后评价。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县2023年大中型水库移民后期扶持直发直补资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 资金已全部发放，完成项目目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据中省相关政策规定，发放大中型水库移民后期扶持直发直补资金2434.08万元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 2,434.08 | 2,434.08 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 2,434.08 | 2,434.08 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 | / | / | / |  |  | / | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益人口 | = | 17583 | 人 | 17583 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 当地移民人均增收 | = | 600 | 元 | 600 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 非正常上访事项及时处理率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 20 | 20 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出控制在批复预算范围内比例 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 经自评得分100分，在质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织后评价。项目的实施，提高了当地群众的生产生活条件，群众满意度较高。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨艳秋 |  |  |  |  | 财务负责人：蒲天波 |  |  |  |  |  |

附件3

岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。为改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高生活水平，增强移民群众幸福感、获得感和满意度。起草编制了《岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目实施方案》，实施内容为道路、小微水利等基础设施建设。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。

（二）项目绩效目标。根据大中型水库移民后期扶持资金及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目，改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高移民群众生活水平。

（三）项目自评步骤及方法。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。

根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标7个，三级指标8个。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据中省相关政策规定，已完成项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。我局制定了详细的预算分配制度，该项目2023年度预算总金额4857.512354万元，全部为施工进度款。

（三）项目财务管理情况。按照中省移民后扶资金管理办法，对资金使用进行了严格管理，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批，落实了专人，明确了责任。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的组织架构，实施流程包括项目的计划、执行、监控和收尾等。

（二）项目管理情况。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。

（三）项目监管情况。严格按照国家级行业工程规定对项目进行监管。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。

（二）项目效益情况。项目的实施，提高了当地群众的生产生活条件，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目经自评得分99.3分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位，已完成项目年度目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容主要为道路、小微水利等基础设施建设。该项目2023年度预算总金额4857.512354万元，全部为施工进度款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 4857.512354 | 4857.512354 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 4857.512354 | 4857.512354 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 | / | / | / |  |  | / | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益人口 | = | 8741 | 人 | 8741 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目一次性验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 当地移民人均增收 | = | 300 | 元 | 280 | 10 | 9.3 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 非正常上访事项及时处理率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出控制在批复预算范围内比例 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |
| 评价结论 | 该项目经自评得分99.3分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件3

岳池县白庙农村安全饮水工程项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

本项目新建供水工程1处，巩固提升兴隆镇方家沟村、粽粑乡皂角树村、蒋家院村，白庙镇瞿家店村、郑家村等13个贫困村和8个非贫困村及白庙、粽粑场镇3.94万人的饮水安全问题。

（二）项目绩效目标

项目实施后，解决了3.94万人的饮水安全问题，其中贫困人口0.46万人。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效评价采用检测报告、现场检查和用户调查相结合的方式，终端用户满意度调查等，保证绩效目标的实现。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2018年2月24日，《岳池县发展和改革局关于岳池县白庙农村安全饮水工程立项的复函》（岳发改〔2018〕111号）同意岳池县白庙农村安全饮水工程立项建设，批复业主为岳池县重点水利工程建设管理站，总工期120日历天。

（二）资金计划、到位及使用情况

经财政评审后工程直接费招标控制价为1530.15万元，其中建筑工程费316.22万元，机电设备及安装工程费50.20万元，金属结构设备及安装工程费1147.40万元，临时工程费16.33万元。资金来源为邛崃市援建和县本级财政资金。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的项目管理工作组，由相关股室具体开展项目管理，有关资料报经分管领导、主要领导审批，完成存档。

（二）项目管理情况。我局依法依规、按程序推进该项目政府采购招投标、项目公示、项目开工、项目供水等有关工作，实现该项目按时按质完成。

（三）项目监管情况。我局为加强该项目管理，抽调精干人员充实项目建设管理力量，开展施工安全、工程质量、工期进度的巡视检查和阻工等问题协调，实施了分段施工、多点作业、倒排工期等措施，保证工程目标按时按质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本次工程解决13个贫困退出村及8个经过村的贫困人口饮水安全，确保涉及贫困村贫困户的饮水安全，提高供水保证率。

（二）项目效益情况

本项目建成后，岳池县白庙农村饮水安全巩固提升项目解决了3.94万人的饮水安全问题，其中贫困人口0.46万人。这部分农村人口饮水安全问题的解决，将改善当地群众的生活质量，改变沿袭多年的不良生活方式，为项目区群众物质文明和精神文明建设奠定了坚实基础，进一步缩小了城乡差别。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

岳池县白庙农村安全饮水工程按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分。

（二）存在的问题

项目资金拨付不及时。

（三）相关建议

县财政按照该项目要求及时拨付资金。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县白庙农村安全饮水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县水务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 解决3.94万农村居民安全饮水问题 |  |  |  |  | 解决3.94万农村居民安全饮水问题 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 解决3.94万农村居民安全饮水问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1,165,560.00 | 1,165,560.00 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1,165,560.00 | 1,165,560.00 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成自来水安装的村数量 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升饮水安全 | ≥ | 3.94万 | 人 | 3.94万 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 已建工程良性运行 |  | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评总分100分，项目按时完成建设任务，具有较好的饮水安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件4

岳池县嘉陵江供水工程缺口补助项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

岳池县嘉陵江水源供水工程可行性缺口补助项目（以下简称“嘉陵江供水工程缺口补助项目”）主管部门为岳池县水务局，根据岳池县水务局与岳池兴蓉自来水公司签订《岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目特许经营协议》有关条款，与县财政局、岳池爱众水务公司、岳池兴蓉自来水公司在每月末对该工程出厂水流量计（有高压管道和低压管道流量计）进行抄表读数并签字盖章，按季度汇总流量计数据并核算该季度可行性缺口补助，向县政府请示解决该季度可行性缺口补助资金，在资金到位后及时拨付给岳池兴蓉自来水公司。

2018年8月，通过政府采购完成岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目招标。2019年7月，岳池县水务局与岳池兴蓉自来水公司签订《岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目特许经营协议》，明确了嘉陵江供水工程缺口补助项目支付义务及支付方式。

嘉陵江供水工程缺口补助项目资金按照县上安排，实行据实结算，通过追加预算的方式解决。

2023年，该项目追加预算金额10252576.59元，均为可行性缺口补助（包含水量缺口补助和水价缺口补助）。

（二）项目绩效目标

岳池县嘉陵江水源供水工程主要建设取水泵站、预处理厂、加压泵站、净水厂、输水管道、外电线路及附属工程，从镇裕镇大田湾村嘉陵江左岸取水，就近预处理，经中途加压输水至高垭净水厂制水，总输水距离约30公里。该项目2019年11月开工，2021年9月投入运营，总投资4.97亿元（特许经营企业自筹），日供水规模8万立方米。

按照特许经营协议，该项目应保障每一运营日县城区充足供水量（日供水规模8万立方米内），与县城区供水管网对接点水压满足有关要求（岳池爱众水务公司调度），保证出厂水水质符合城市自来水水质标准。该项目已完成建设，正在持续稳定运行。

目前，该项目运行状况良好，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效评价采用检测报告、现场检查和用户调查相结合的方式，步骤包含月度出厂水流量计超标读数、月度出厂水水质检测报告备案、终端供水用户对水质、水压满意度调查等，保证绩效目标的实现。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目2023年申报可行性缺口补助资金49130761.44元，批复追加预算10252576.59元，从城市建设支出。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。根据特许经营协议，该项目可行性缺口补助资金由县财政资金解决，2023年共49120761.44元。

2．资金到位。2023年县财政追加预算10252576.59元，从城市建设支出，占年度资金计划20.87%。

3．资金使用。县财政安排资金10252576.59元已拨付特许经营企业，均为可行性缺口补助，支付合法合规，自评未发现问题。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的项目管理工作组，由相关股室具体开展项目管理，有关资料报经分管领导、主要领导审批，完成存档。

（二）项目管理情况。我局依法依规、按程序推进该项目政府采购招投标、项目公示、特许经营协议签订、项目开工、项目供水等有关工作，实现该项目按时按质向县城区供水。

（三）项目监管情况。我局为加强该项目管理，抽调精干人员充实嘉陵江水源供水工程指挥部办公室工作力量，组成工程建设管道监督组和厂站监督组，开展施工安全、工程质量、工期进度的巡视检查和阻工等问题协调，实施了分段施工、多点作业、倒排工期等措施，保证工程目标按时按质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

岳池县嘉陵江水源供水工程日供水规模8万立方米，县城区当前日均供水量约6万立方米，供水水量能有效保障。该项目制水工艺成熟，出厂水水质完全满足城市自来水水质标准，供水管道分高压供水和低压供水，由岳池爱众水务公司与岳池兴蓉自来水公司协调调度，终端水压满足供水要求。目前，该项目计划目标均按时按量完成，正在开展竣工结算工作，预计投资金额有结余，可以降低运营水价，核减可行性缺口补助。

（二）项目效益情况

该项目完成投资4.97亿元（特许经营企业自筹），改变了县城区饮用响水滩水库水的历史，嘉陵江水源水量、水质更优，该项目出厂水达到成都市自来水水质标准，对县城区居民饮水健康、城市建设、商业发展、工业投资等均有益处，能有效应对夏季高温缺水问题，同时土桥寺水厂转为备用水厂，原取水量（响水滩水库部分）可增加长滩寺河生态流量，逐步改善长滩寺河水质。该项目运营以来，县城区供水用户满意度保持在95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

岳池县嘉陵江水源供水工程项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分。

（二）存在的问题

项目可行性缺口补助资金拨付不及时。

（三）相关建议

县财政按照该项目特许经营协议要求及时拨付可行性缺口补助。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 嘉陵江供水工程缺口补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县水务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保证持续稳定供水，水质合格率100%，水压满足要求 |  |  |  |  | 2023年，该项目持续稳定供水，出厂水水质合格率100%，水压满足要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要建设取水泵站、预处理厂、加压泵站、净水厂、输水管道、外电线路及附属工程，从镇裕镇大田湾村嘉陵江左岸取水，就近预处理，经中途加压输水至高垭净水厂制水，总输水距离约30公里。该项目2019年11月开工，2021年9月投入运营，总投资4.97亿元（特许经营企业自筹），日供水规模8万立方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 10,252,576.59 | 10,252,576.59 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 10,252,576.59 | 10,252,576.59 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 水量 | 水质 | 水压 | = | 100% | % | 100% | 90 | 90 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 该项目可行性缺口补助资金拨付不及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 建议县财政按照该项目特许经营协议要求及时拨付可行性缺口补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件5

岳池县嘉陵江水源供水工程可行性缺口补助项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

岳池县嘉陵江水源供水工程可行性缺口补助项目主管部门为岳池县水务局，根据岳池县水务局与岳池兴蓉自来水公司签订《岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目特许经营协议》有关条款，与县财政局、岳池爱众水务公司、岳池兴蓉自来水公司在每月末对该工程出厂水流量计（有高压管道和低压管道流量计）进行抄表读数并签字盖章，按季度汇总流量计数据并核算该季度可行性缺口补助，向县政府请示解决该季度可行性缺口补助资金，在资金到位后及时拨付给岳池兴蓉自来水公司。

2018年8月，通过政府采购完成岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目招标。2019年7月，岳池县水务局与岳池兴蓉自来水公司签订《岳池县嘉陵江水源供水工程特许经营项目特许经营协议》，明确了该工程可行性缺口补助支付义务及支付方式。

岳池县嘉陵江水源供水工程可行性缺口补助资金按照县上安排，实行据实结算，通过追加预算的方式解决。

2023年，该项目追加预算金额12681439.78元，均为可行性缺口补助（包含水量缺口补助和水价缺口补助）。

（二）项目绩效目标

岳池县嘉陵江水源供水工程主要建设取水泵站、预处理厂、加压泵站、净水厂、输水管道、外电线路及附属工程，从镇裕镇大田湾村嘉陵江左岸取水，就近预处理，经中途加压输水至高垭净水厂制水，总输水距离约30公里。该项目2019年11月开工，2021年9月投入运营，总投资4.97亿元（特许经营企业自筹），日供水规模8万立方米。

按照特许经营协议，该项目应保障每一运营日县城区充足供水量（日供水规模8万立方米内），与县城区供水管网对接点水压满足有关要求（岳池爱众水务公司调度），保证出厂水水质符合城市自来水水质标准。该项目已完成建设，正在持续稳定运行。

目前，该项目运行状况良好，目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效评价采用检测报告、现场检查和用户调查相结合的方式，步骤包含月度出厂水流量计超标读数、月度出厂水水质检测报告备案、终端供水用户对水质、水压满意度调查等，保证绩效目标的实现。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目2023年申报可行性缺口补助资金49130761.44元，批复追加预算12681439.78元，从农村社会事业支出。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。根据特许经营协议，该项目可行性缺口补助资金由县财政资金解决，2023年共49120761.44元。

2．资金到位。2023年县财政追加预算12681439.78元，从农村社会事业支出，占年度资金计划25.81%。

3．资金使用。县财政安排资金12681439.78元已拨付特许经营企业，均为可行性缺口补助，支付合法合规，自评未发现问题。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的项目管理工作组，由相关股室具体开展项目管理，有关资料报经分管领导、主要领导审批，完成存档。

（二）项目管理情况。我局依法依规、按程序推进该项目政府采购招投标、项目公示、特许经营协议签订、项目开工、项目供水等有关工作，实现该项目按时按质向县城区供水。

（三）项目监管情况。我局为加强该项目管理，抽调精干人员充实嘉陵江水源供水工程指挥部办公室工作力量，组成工程建设管道监督组和厂站监督组，开展施工安全、工程质量、工期进度的巡视检查和阻工等问题协调，实施了分段施工、多点作业、倒排工期等措施，保证工程目标按时按质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

岳池县嘉陵江水源供水工程日供水规模8万立方米，县城区当前日均供水量约6万立方米，供水水量能有效保障。该项目制水工艺成熟，出厂水水质完全满足城市自来水水质标准，供水管道分高压供水和低压供水，由岳池爱众水务公司与岳池兴蓉自来水公司协调调度，终端水压满足供水要求。目前，该项目计划目标均按时按量完成，正在开展竣工结算工作，预计投资金额有结余，可以降低运营水价，核减可行性缺口补助。

（二）项目效益情况

该项目完成投资4.97亿元（特许经营企业自筹），改变了县城区饮用响水滩水库水的历史，嘉陵江水源水量、水质更优，该项目出厂水达到成都市自来水水质标准，对县城区居民饮水健康、城市建设、商业发展、工业投资等均有益处，能有效应对夏季高温缺水问题，同时土桥寺水厂转为备用水厂，原取水量（响水滩水库部分）可增加长滩寺河生态流量，逐步改善长滩寺河水质。该项目运营以来，县城区供水用户满意度保持在95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

岳池县嘉陵江水源供水工程项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分。

（二）存在的问题

项目可行性缺口补助资金拨付不及时。

（三）相关建议

县财政按照该项目特许经营协议要求及时拨付可行性缺口补助。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县嘉陵江水源供水工程可行性缺口补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县水务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 保证持续稳定供水，水质合格率100%，水压满足要求 |  |  |  |  | 2023年，该项目持续稳定供水，出厂水水质合格率100%，水压满足要求 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 该项目主要建设取水泵站、预处理厂、加压泵站、净水厂、输水管道、外电线路及附属工程，从镇裕镇大田湾村嘉陵江左岸取水，就近预处理，经中途加压输水至高垭净水厂制水，总输水距离约30公里。该项目2019年11月开工，2021年9月投入运营，总投资4.97亿元（特许经营企业自筹），日供水规模8万立方米。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 12,681,439.78 | 12,681,439.78 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 12,681,439.78 | 12,681,439.78 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 水量 | 水质 | 水压 | = | 100% | % | 100% | 90 | 90 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 该项目可行性缺口补助资金拨付不及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 建议县财政按照该项目特许经营协议要求及时拨付可行性缺口补助。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件6

岳池县长滩寺河水系水环境综合整治工程项目绩效自评报告

（翠湖大坝至东湖公园段）

一、项目概况

（一）项目基本情况

2016年10月14日，岳池县发展和改革局《关于岳池县长滩寺河水系水环境综合整治工程（翠湖大坝至东湖公园段）立项的批复》（岳发改〔2016〕681号）对该项目进行了立项。2017年7月23日，岳池县水务局《关于岳池县长滩寺河水系水环境综合整治工程（翠湖大坝至东湖公园段）初步设计报告的批复》（岳水函〔2017〕92号）对该项目初步设计报告进行了批复，批复该工程主要建设内容：综合治理河长4.104km，新建堤防8.611km，新建拦河闸2做，新建人工湖1座，新建车行桥3座，新建水闸8座，新建人行便桥1座，下河车道2处。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。

该项目严格按照《岳池县政府投资项目资金管理暂行办法》（岳府办发〔2020〕 16号）规定切实加强资金管理和监督检查，加快项目建设，加快预算执行，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效目标

该项目资金来源为ppp模式融资，该项目因政策调整未实施，完成清算工作。

（三）项目自评步骤及方法

根据《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《岳池县政府投资项目资金管理暂行办法》（岳府办发〔2020〕 16号）相关政策和管理制度，水利行标准及技术规范等文件作为自评依据，对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行自评，同时采取百分制对各项细化，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目资金来源为ppp模式融资。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项目2023年预算金额98.02万元，支付设计费98.02万元，该项目支付进度100%。

（三）项目财务管理情况

我局严格按照项目管理办法，落实专人负责管理项目资金，做到专款专帐、专款专用，所有到位的中、省、地方配套资金全部用于工程建设，没有以任何理由、任何方式截留、挤占、挪用专项资金。项目资金的支付严格执行合同条款和进度拨款，做到现场施工人员不签字不支付，监理人员不签字不支付，确保了项目资金效益有效发挥，未出现资金管理问题。

三、项目实施及管理情况

该项目因政策调整未实施，已开展的项目前期工作已完成清算。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、项目数量指标

完成该项目清算工作，截止2023年12月底，已完成清算，完成率100%。

2.项目质量指标

无

3.项目时效指标

截止2023年12月底，已完成绩效目标任务，完成率100%。

4.项目成本指标

坚持厉行节约，从严控制各个项目建设成本，在实施过程中，无超出概算的项目。

（二）项目效益情况

无

五、评价结论及建议

（一）评价结论

岳池县长滩寺河水系水环境综合整治工程（翠湖大坝至东湖公园段）项目按绩效目标完成建设任务，清算工作已完成，绩效自评得分100分。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

一是进一步完善相关资料，建立工程技术档案，按标准分类归档；二是加快资金支付进度。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县长滩寺河水系水环境综合整治工程（翠湖大坝至东湖公园段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县重点水利工程建设管理站 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成清算工作 |  |  |  |  | 完成清算工作 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成清算工作 | ＝ | 1 | 件 | 1 | 50 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | / | / | / | / |  |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2023年底，建设任务完成比例 | ＝ | 100 | % | 100% | 50 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | ＝ | / | / | / | / |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 该项目按绩效目标完成建设任务，清算工作已完成，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是进一步完善相关资料，建立工程技术档案，按标准分类归档；二是加快资金支付进度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件7

广安市岳池县大高滩水库枢纽除险加固工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 在2008年“5.12”地震发生后，该水库枢纽工程出现了一些极不安全隐患，如大坝下游坝坡二级马道内侧出现了大面积渗漏区、右坝肩出现了集中渗漏、左坝脚老管理房的后壁基岩上的集中漏水点依然存在、溢洪道闸门及启闭机运行情况极其不良、左放水洞无法正常运行、水库管理房破损已成危房无法住人和工作等，已经影响到大坝的安全运行。为保证岳池县大高滩水库的安全运行，根据《水库大坝安全鉴定办法》，2015年8月，岳池县水务局委托达州市水利电力建筑勘察设计院编制了《广安市岳池县大高滩水库工程大坝安全评价报告》，2016年12月经通过了广安市水务局评审，出具了《大坝安全鉴定报告书》，水库大坝评定为三类坝。

- 岳池县发展和改革局于2021年6月以《岳池县发展和改革局关于大高滩水库枢纽除险加固工程初步设计报告的批复》（岳发改项目〔2021〕18号）对该工程初步设计报告进行了批复。该工程建设内容为对水库大坝、溢洪道、放水设施、附属设施等进行整治。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目法人验收进行监督管理等工作。

- 省财政厅分别于2021年12月20日、2022年5月18日以《四川省财政厅关于转下达2021年相关水利工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（川财建〔2021〕332号）、《四川省财政厅关于转下达2022年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（川财建〔2022〕109号）下达中央资金2291万元、2070万元，合计下达中央预算内资金4361万元，县级财政配套1091.37万元。

- 我局制定了详细的预算分配制度，该项目预算总金额7220664元，全部为工程施工费用等。

- （二）项目绩效目标。

- 1．项目主要建设内容为对大高滩水库大坝、溢洪道、放水设施等进行整治。

- 2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：完成一座中型水库的除险加固任务。

- 3．申报内容与实际完全相符合，申报目标合理、可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

省财政厅分别于2021年12月20日、2022年5月18日以《四川省财政厅关于转下达2021年相关水利工程中央基建投资预算（拨款）的通知》（川财建〔2021〕332号）、《四川省财政厅关于转下达2022年水安全保障工程专项（第一批）中央基建投资预算的通知》（川财建〔2022〕109号）下达中央资金2291万元、2070万元，合计下达中央预算内资金4361万元，县级财政配套1091.37万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。中央预算内资金4361万元，县级配套资金1091.37万元。

2．资金到位。目前已经到位中央预算内资金4361万元，县级财政资金1091.37万元。

3．资金使用。该项目此次预算总金额7220664元，全部为工程施工费用等。

（三）项目财务管理情况

我局严格按照项目管理办法，落实专人负责管理项目资金，做到专款专帐、专款专用，所有到位的中、省、地方配套资金全部用于工程建设，没有以任何理由、任何方式截留、挤占、挪用专项资金。项目资金的支付严格执行合同条款和进度拨款，做到现场施工人员不签字不支付，监理人员不签字不支付，确保了项目资金效益有效发挥，未出现资金管理问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

根据资金的工程特点和国家现行有关政策，工程按照“项目管理法人制、招投标制、监理制、合同制”的“四制”要求进行工程建设管理。

一是项目法人制，岳池县重点水利工程建设管理站为项目法人，全过程负总责，加强资金监管，严把工程质量关。

二是招投标制，公开招标确定中标单位承建项目建设任务；公开招标确定中标单位承担项目采购任务等。

三是监理制，在工程建设过程中，通过挂网比选确定具有资质的监理单位对施工单位执行的施工技术规范严格把脉，对施工中的各个环节进行全面的质量监督管理，对不合格的施工项目提出整改意见并监督其实施整改。

四是合同制，按照岳府办函〔2015〕17号文件支付，保障资金拨付安全。

（二）项目管理情况。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。

（三）项目监管情况。一是坚持“四个统一”（统一规划布局、统一建设模式、统一质量标准、统一产业培育）原则，严格执行水利工利建设规程规范，实现项目建设“有章可循、管理规范、控制有效”。二是建立完善“法人负责、监理控制、施工单位保证、主管部门监督”质量保证体系，进一步加强质量检测、工序验收、工程计量等控制措施，有力提升项目建设质量。三是按照“谁投资、谁受益、谁所有”的原则，及时明晰已完工程的产权，健全管护制度，克服“重建轻管”的现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成一座中型病险水库的除险加固任务。

项目质量指标：严把三关：设备关、管理关、验收关，经监理、设计、质监、建设、主管部门评定，工程项目质量均合格。

项目时效指标：截至2024年8月底，完成总投资的90%。

项目成本指标：坚持厉行节约，从严控制各个项目建设成本，在实施过程中，无超出概算的项目。

（二）项目效益情况

该工程实施后将可以提高灌溉用水的保障，促进农业经济的发展，每年可提供灌溉供水量约2350万m³，根据灌区资料，每年约可增加粮食产量约73万kg，每年增加灌溉效益约193万元。水库除险加固后可增加原水供应约300万m³，根据供水价格可增加效益约150万元。随着项目区可利用水资源增加，改善了动植物的栖息环境，增加生物资源多样性，社会效益及生态环境效益显著。工程的建设对于当地乡村经济发展和“精准扶贫”有着重要的促进作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目经自评得分97分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。

（二）存在的问题

- 由于项目资金体量大，资金周转率较低，后期将加强资金的使用效率。

（三）相关建议

下一步，我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 广安市岳池县大高滩水库枢纽除险加固工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县重点水利工程建设管理站 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成合同工程完工验收。 |  |  |  |  | 完成合同工程完工验收。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 对水库大坝、溢洪道、放水设施等进行整治。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 722.0664 |  | 722.0664 |  |  | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 722.0664 |  | 722.0664 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中型病险水库除险加固座数 | = | 1 | 座 | 1 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程初步验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 否 |  | 否 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2024年8月，投资完成比例 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 资金周转率 | ≥ | 80 | % | 73 | 10 | 7 | 资金体量大，周转率低。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 新增供水能力 | ≥ | 300 | 万m³ | 300 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 中型病险水库除险加固保护人口数量 | ≥ | 4.5 | 万人 | 4.5 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 促进地区生态和谐发展 |  | 随着项目区可利用水资源增加，改善了动植物的栖息环境，增加生物资源多样性，生态效益显著。 |  | 随着项目区可利用水资源增加，改善了动植物的栖息环境，增加生物资源多样性，生态效益显著。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 |  | 是 | 5 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |
| 评价结论 | 总评得分97分，项目实施效果良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 资金周转率低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强资金周转效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：余文 |  |  |  |  | 财务负责人：蒲天波 |  |  |  |  |  |

附件8

岳池县回龙寺水库工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

岳池县重点水利工程建设管理站负责实施岳池县回龙寺水库工程，岳池县水务局作为行业主管部门对该项目进行监督。

回龙寺水库是国家发改委、水利部纳入全国“十二五”中型水库建设规划和川渝合作经济示范区规划的一座中型水库。可行性研究报告由四川省发展和改革委员于2014年4月16日进行了批复：《四川省发展和改革委员会关于岳池县回龙寺水库工程可行性研究报告的批复》（川发改农经〔2014〕242号），估算总投资8.411亿元。初步设计由四川省水利厅于2014年8月18日进行了批复：《四川省水利厅关于岳池县回龙寺水库工程初步设计报告的批复》（川水函〔2014〕1119号），概算总投资8.623亿元。项目省级下达资金33602万元：其中，《四川省财政厅关于下达2015年大中型水利工程省级财政建设资金支出预算的通知》（川财投〔2015〕51号）安排本工程省级投资13602万元，《四川省财政厅关于下达2017年省级水利建设专项资金预算的通知》（川财投〔2017〕25号）安排本工程省级投资4000万元，《四川省财政厅关于下达2018年省级水利建设专项资金预算的通知》（川财投〔2018〕32号）安排本工程省级投资16000万元。

（二）项目绩效目标

回龙寺水库是一座以农业灌溉为主，兼有防洪、供水等综合利用的水利工程。水库主要承担岳池县苟角镇和广安区悦来镇等7个乡镇共6.3万亩农田灌溉用水，担负3.14万城镇人口、4.70万农村人口饮水和13.59万头牲畜用水任务，兼顾长滩寺河生态补水功能。工程主要建设内容为：新建总库容2007万立方米水库枢纽工程含大坝、溢洪道、导流放空取水洞等。新建一条渠首流量3.0m3/s的干渠（长24.21公里，控制灌溉岳池县苟角镇、镇龙乡、大石乡、石垭镇及广安区悦来镇、彭家乡的6万亩耕地）、一条渠首流量0.7m3/s花园支渠（长14.55公里，控制灌溉花园镇、苟角镇的1万亩耕地）。该目标任务与初步设计批复建设内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《水利发展资金管理办法》（财农﹝2019﹞54号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》川财农〔2017〕30号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）、《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》（川财农〔2019〕131号）等相关政策和管理制度，水利行标准及技术规范等文件作为自评依据，对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行自评，同时采取百分制对各项细化，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析等方法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据全国“十二五”中型水库建设规划和川渝合作经济示范区规划，对该项目进行了可研报告编制和初步设计，2014年8月18日四川省水利厅对该项目初步设计进行了批复。根据《四川省财政厅关于下达2015年大中型水利工程省级财政建设资金支出预算的通知》（川财投〔2015〕51号）安排本工程省级投资13602万元，《四川省财政厅关于下达2017年省级水利建设专项资金预算的通知》（川财投〔2017〕25号）安排本工程省级投资4000万元，《四川省财政厅关于下达2018年省级水利建设专项资金预算的通知》（川财投〔2018〕32号）安排本工程省级投资16000万元。共计下达省资金33602万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目计划申请中央补助资金20000万元，省级预算资金33602万元，县级自筹资金32623.88万元。

2．资金到位。截至目前，已到位资金66413万元，其中，省级资金33602万元，国家开发投资银行政策性贴息贷款8000万元，地方政府债券15000万元；县级财政配套资金9811万元。

3．资金使用。该项目累计使用资金5.4663亿元，其中移民资金约3.2亿元，工程建设资金约9970万元，设计费2600万元，监理费285万元，其他资金约9800万元。按照合同条款，建设资金拨付按月结算或分段结算，工程进度款比例为已完工程价款的80%，该项目支付进度滞后。

（三）项目财务管理情况

- 我局严格按照项目管理办法，落实专人负责管理项目资金，做到专款专帐、专款专用，所有到位的省、地方配套资金全部用于工程建设，没有以任何理由、任何方式截留、挤占、挪用专项资金。项目资金的支付严格执行合同条款和进度拨款，做到现场施工人员不签字不支付，监理人员不签字不支付，确保了项目资金效益有效发挥，未出现资金管理问题。

三、项目实施及管理情况

根据工程特点和国家现行有关政策，工程按照“项目管理法人制、招投标制、监理制、合同制”的“四制”要求进行工程建设管理。

一是项目法人制，岳池县重点水利工程建设管理站为项目法人，全过程负总责，加强资金监管，严把工程质量关。

二是招投标制，通过公开招标确定中标单位承建项目建设任务等。

三是监理制，通过公招确定具有资质的监理单位对施工单位执行的施工技术规范严格把脉，对施工中的各个环节进行全面的质量监督管理，对不合格的施工项目提出整改意见并监督其实施整改。

四是合同制，按照合同文件支付，保障资金拨付安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、项目数量指标

年度计划指标为完成枢纽工程扫尾，完成花园支渠桃尔山隧洞钢筋砼衬砌1公里、尾水渠基础和钢筋砼浇筑166.2米，管道建设500米。当前实际完成枢纽工程扫尾，完成花园支渠桃尔山隧洞钢筋砼衬砌1公里、尾水渠基础和钢筋砼浇筑166.2米，管道建设500米等，年度目标完成率达100%。

2.项目质量指标

该项目严把三关：设备关、管理关、验收关，经监理、设计、质监、建设、主管部门评定，工程项目质量均合格。

3.项目时效指标

该项目计划2025年12月底前完工，目前枢纽主体工程工程已完工作，花园支渠工程正在建设，截至目前，项目形象进度75%。

4.项目成本指标

坚持厉行节约，从严控制各个项目建设成本，在实施过程中，无超出概算的项目。

（二）项目效益情况

岳池县回龙寺水库项目实施后，将解决岳池县苟角镇和广安区悦来镇等7个乡镇共6.3万亩农田灌溉用水，担负3.14万城镇人口、4.70万农村人口饮水和13.59万头牲畜用水，兼顾为长滩寺河生态补水，有效改善长滩寺河水生态。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

岳池县回龙寺水库工程项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分。

（二）存在的问题

工程建设资金拨付不及时。

（三）相关建议

县财政按照工程合同要求及时拨付工程建设资金。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县回龙寺水库工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县重点水利工程建设管理站 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成枢纽工程扫尾，完成花园支渠桃尔山隧洞钢筋砼衬砌1公里、尾水渠基础和钢筋砼浇筑166.2米，管道建设500米 |  |  |  |  | 完成枢纽工程扫尾，完成花园支渠桃尔山隧洞钢筋砼衬砌1公里、尾水渠基础和钢筋砼浇筑166.2米，管道建设500米 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 新建总库容2007万方中型水库大坝、溢洪道、导流放空取水洞；修建干渠一条长24.61公里、支渠一条长15.1公里 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 228.53 | 228.53 | 228.53 |  |  | 100.00% | 10 |  | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|  | 其中：财政资金 | 228.53 | 228.53 | 228.53 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 实施效果（50分） | 产出情况 | 支持项目数量（个） | ＝ | 1 | 座 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 年度工程质量合格率 | ≥ | 90 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 年度建设任务量完成率 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 概算控制基本符合要求的项目比例 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 效益情况 | 基本实现年度经济效益目标的项目比例 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  |  | 满意度情况 | 受益群众基本满意的比例 | ≥ | 80 | % | 100 | 5 | 5 |  |
|  | 过程管理（40分） | 计划管理 | 投资计划分解（转发）用时达标率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 |  |
|  |  | 资金管理 | 预算内投资支付率 | ≥ | 65 | % | 100 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 年度计划投资完成率 | ≥ | 80 | % | 100 | 6 | 6 |  |
|  |  | 项目管理 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤ | 10 | % | 0 | 6 | 6 |  |
|  |  | 监督检查 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤ | 1 | % | 0 | 6 | 6 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |
| 评价结论 | 岳池县回龙寺水库工程项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 工程建设资金拨付不及时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 建议县财政按照工程合同要求及时拨付工程建设资金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件9

岳池县下马沟项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．项目主管单位：岳池县水务局。

职能：监督项目业主搞好项目建设管理。同对项目资金加强管理，确保专款专用，不得挪作他用，提高资金使用绩效。

2．项目立项、资金申报依据。

国家发展改革委、水利部印发的《全国坡耕地水土流失综合治理“十三五”专项建设方案》（发改农经〔2017〕356文件）已明确将岳池县纳入规划实施范围。四根据四川省发展和改革委员会农经处、四川省水土保持局《关于开展2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案编制工作的通知》要求，我县按照文件规定立项申报项目。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

项目管理办法是：严格按照《水土保持工程建设管理办法》（发改投资〔2011〕1703号）进行项目管理。

4．资金分配的原则及考虑因素。

科学合理安排资金预算支出，确保资金落到实处，监督使用报账范围，重点考虑分配按照农民工工资发放优先的原则进行分配。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容：新建坡改梯，配套建设蓄水池、沉沙凼、截排水沟、田间道路及塘堰整治。

2．项目应实现的具体绩效目标：建设坡改梯380.93公顷，配套建设蓄水池50口，沉沙凼135个，截排水沟13.01公里，田间道路13.30公里，整治塘堰4座。

3．该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

为做好本次绩效评价工作，县水务局成立专班负责项目绩效评价工作，组织相关人员学习了绩效评价相关文件，熟悉评价体系。按照工程建设的实际情况，将绩效目标设置情况为：一级指标3个，二级指标8个，三级指标9个。评价时严格依据评价指标要求，对各项指标及佐证材料的检查、核实，最终形成项目绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2019年1月23日，广安市发展和改革委员会以《关于岳池县下马沟项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程实施方案的批复》（广安发改〔2019〕19号）。2019年4月4日，四川省发展和改革委员会 四川省水利厅《关于转下达水生态治理、中小河流治理工程和都江堰灌区续建配套与节水改造工程2019年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2019〕168号）下达岳池县下马沟项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程财政总投资2000万元。建设坡改梯380.93公顷，配套建设蓄水池50口，沉沙凼135个，截排水沟13.01公里，田间道路13.30公里，整治塘堰4座。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。四川省发展和改革委员会 四川省水利厅《关于转下达水生态治理、中小河流治理工程和都江堰灌区续建配套与节水改造工程2019年中央预算内投资计划的通知》（川发改投资〔2019〕168号）下达岳池县下马沟项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程财政总投资2000万元。

2．资金到位。该项目共到位财政资金2000万元，其中中央资金到位1600万元，县级资金到位400万元。资金到位情况与资金计划一致，到位率100%。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。我单位及时报账，按财政局要求专款专用，已全部报账使用。

（三）项目财务管理情况

在资金使用管理中，我县严格执行《基本建设财务管理规定》等资金使用管理规定，严格按照上级批准的建设内容和使用范围安排使用项目资金，项目资金使用无挤占、挪用等违纪违规现象发生。项目建设单位配备专职会计和出纳进行财务管理工作，做到了“专款专用，专账核算”；严格合同管理，按照工程进度拨付工程款项，并按规定预留工程质量保证金；严格项目资金监督管理，实行财政投资预算审核控制和竣工结算审计监督制度。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我单位按照规定要求，由岳池县水土保持中心出任项目法人，负责做好项目规划方案编制、施工单位的落实等工作，项目乡镇协调配合开展实施工作。

（二）项目管理情况。一是实行项目责任主体制。岳池县水土保持中心为项目责任主体，具体负责该项目的组织、协调和实施工作；二是实行承诺制。本项目资金来源由中央投资和地方配套两部分组成，县政府作出县级配套资金承诺；三是实行项目招标投标制。对项目设计、施工和监理按照公开、公平、公正的原则，实行公开招标投标；四是实行工程监理制。由具有水土保持工程资质的监理单位，对项目实施进行全面监理，加强工程建设质量、进度和投资的控制；五是实行县级财政拨付制。在项目建设资金管理使用中，加强财务管理，建立资金使用管理制度，以资金投入控制项目建设规模；六是实行合同管理制。严格按照基本建设项目的有关规定，实行项目建设合同制管理；七是实行项目公示制。根据相关要求，对项目建设实行事前、事后公示；八是实行工程竣工验收制。项目建设竣工后，项目责任主体单位按照项目建设验收程序，及时向项目主管部门申请验收。

（三）项目监管情况。项目主管部门按照县财政要求，落实专人负责财务工作，项目资金专款专用，监管程序合规，效果较好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目2019年9月开工建设，2020年4月完成工程建设任务。共建设坡改梯380.93公顷，配套建设蓄水池50口，沉沙凼135个，截排水沟13.01公里，田间道路13.30公里，整治塘堰4座。任务完成占下达计划的100%。

（二）项目效益情况

在工程建设中，坚持以“治理水土流失，改善农业生产条件，提高农业综合生产能力，保障粮食安全”为目标，突出“水利为主，综合配套，发展产业”的工作思路，建立健全“项目支持，政府补助，群众参与”的投入机制，遵循“生态优先、治水为重”的原则，以坡改梯和小型水利水保工程建设为重点，坚持山、水、田、路综合治理，取得了“基础设施完善，综合功能齐全，特色产业突出，经济效益显著，示范效果明显”的建设成效，极大地改善了项目区群众的生产生活条件，具有良好的经济、生态和社会效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目自评得分100分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

进一步加强工程措施管护，确保持续发挥效益。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县下马沟项目区2019年坡耕地水土流失综合治理工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县水土保持中心 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 治理水土流失面积3.81平方公里 |  |  |  |  | 治理水土流失面积3.81平方公里 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 建设坡改梯380.93公顷，配套建设蓄水池50口，沉沙凼135个，截排水沟13.01公里，田间道路13.30公里，整治塘堰4座。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 75.55 | 75.55 | 75.55 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 75.55 | 75.55 | 75.55 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 坡改梯 | = | 5714 | 亩 | 5714 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 配套设施 | = | 5 | 项 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成及时性 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 年人均纯收入 | ≥ | 8703 | 元 | 9100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益 | 人均增加基本农田 | ≥ | 0.99 | 亩 | 0.99 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益 | 年保土量 | ≥ | 1 | 万吨 | 1 | 10 | 10 |  |
|  |  | 持续发挥效益 | 后期管护率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评得分98分，资金按照财政要求专款专用，管理上符合相关制度，项目实施达到预期效益，受益群众满意度较高，报账及时，会计核算管理规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 进一步加强工程措施管护，确保持续发挥效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件10

岳池县2023年小型水库雨水情测报及安全监测设施项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发[2021]8号）和《四川省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（川办发[2021]63号）精神和四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，夯实“4+1”水利基础工作，规范小型水库监测设施建设与运行管理，以及《四川省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》和《四川省小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行技术指南》，全面完成“十四五”建设任务，我站组织编制了该实施方案，实施小型水库安全运行项目，以保障我县小型水库正常运行。

（二）项目绩效目标

1．项目主要建设内容为县域25座小（二）型水库雨水情测报，以及10座小（二）型水库安全监测设施建设。

- 2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：完成25座小（二）型水库雨水情测报，以及10座小（二）型水库安全监测设施建设任务。

- 3．申报内容与实际完全相符合，申报目标合理、可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

省财政厅分别于2023年1月17日以照《四川省财政厅关于提前下达 2023 年新增地方政府债务限额的通知》（川财债〔2023〕3 号）下达一般债券资金260万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。一般债券资金260万元

2．资金到位。目前已经到位一般债券资金260万元

3．资金使用。该项目此次预算总金额260元，全部为设备采购费用等。

（三）项目财务管理情况

我局严格按照项目管理办法，落实专人负责管理项目资金，做到专款专帐、专款专用，所有到位的中、省、地方配套资金全部用于工程建设，没有以任何理由、任何方式截留、挤占、挪用专项资金。项目资金的支付严格执行合同条款和进度拨款，做到现场施工人员不签字不支付，监理人员不签字不支付，确保了项目资金效益有效发挥，未出现资金管理问题。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- （一）项目组织架构及实施流程

根据资金的工程特点和国家现行有关政策，工程按照“项目管理法人制、招投标制、监理制、合同制”的“四制”要求进行工程建设管理。

一是项目法人制，岳池县重点水利工程建设管理站为项目法人，全过程负总责，加强资金监管，严把工程质量关。

二是招投标制，公开招标确定中标单位承建项目建设任务；公开招标确定中标单位承担项目采购任务等。

三是监理制，在工程建设过程中，通过挂网比选确定具有资质的监理单位对施工单位执行的施工技术规范严格把脉，对施工中的各个环节进行全面的质量监督管理，对不合格的施工项目提出整改意见并监督其实施整改。

四是合同制，按照岳府办函〔2015〕17号文件支付，保障资金拨付安全。

（二）项目管理情况。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。

（三）项目监管情况。一是坚持“四个统一”（统一规划布局、统一建设模式、统一质量标准、统一产业培育）原则，严格执行水利工利建设规程规范，实现项目建设“有章可循、管理规范、控制有效”。二是建立完善“法人负责、监理控制、施工单位保证、主管部门监督”质量保证体系，进一步加强质量检测、工序验收、工程计量等控制措施，有力提升项目建设质量。三是按照“谁投资、谁受益、谁所有”的原则，及时明晰已完工程的产权，健全管护制度，克服“重建轻管”的现象。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成25座小（二）型水库雨水情测报，以及10座小（二）型水库安全监测设施建设任务。

项目质量指标：严把三关：设备关、管理关、验收关，经监理、设计、质监、建设、主管部门评定，工程项目质量均合格。

项目时效指标：截至2024年8月底，完成总投资的100%。

项目成本指标：坚持厉行节约，从严控制各个项目建设成本，在实施过程中，无超出概算的项目。

（二）项目效益情况

项目工程完成后，将增强抗旱减灾防御能力，提高库区安全保障能力，优化库区环境，建立良好供水秩序，减少水事纠纷，保证水库灌区的和谐稳定，促进区域内农业社会经济的可持续增长。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目经自评得分98分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。

（二）存在的问题

- 由于项目资金体量大，资金周转率较低，后期将加强资金的使用效率。

（三）相关建议

- 下一步，我局将加强工程质量、进度、资金使用的管理，完善相关管理制度，确保工程尽快发挥效益。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县2023年小型水库雨水情测报及安全监测设施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县重点水利工程建设管理站 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 完成合同工程完工验收。 |  |  |  |  | 完成合同工程完工验收。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 25座小（二）型水库雨水情测报，以及10座小（二）型水库安全监测设施建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 260.0000 |  |  |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 260.0000 |  |  |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 25座水库雨水情测报 | = | 25 | 座 | 25 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 10座水库安全监测设施 | = | 10 | 座 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 工程初步验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 已建工程是否存在质量问题 |  | 否 |  | 否 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2024年8月，投资完成比例 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 |  |
|  |  | 经济成本指标 | 资金周转率 | ≥ | 80 | % | 73 | 10 | 8 | 资金体量大，周转率低。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 提高库区安全保障能力 | ≥ | 25 | 座 | 25 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 将增强抗旱减灾防御能力 |  | 增强抗旱减灾防御能力 |  | 增强抗旱减灾防御能力 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 |  | 是 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 总评得分98分，项目实施效果良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 资金周转率低。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 加强资金周转效率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：余文 |  |  |  |  | 财务负责人：蒲天波 |  |  |  |  |  |

附件11

岳池县长滩寺河防洪治理工程（一期）项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

岳池县重点水利工程建设管理站负责实施岳池县长滩寺河防洪治理工程一期，岳池县水务局作为业务主管部门对该项目进行监督。根据《四川省水利厅 四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》川水函〔2020〕901号精神，对该项目进行了初步设计，2021年10月20日岳池县水务局对该项目进行了初步设计批复。批复建设内容：综合治理河道长度10.0km，上起新麻柳大桥处，下止于长滩寺大坝下游约1.3km；新建堤防总长2434m，上起新麻柳大桥处，下止于光彩路桥；拆除重建水闸1座。综合治理范围内新建堤防长度共计2.434km（其中左岸1.726km，右岸0.708km）。河道疏浚1.6km。

该项目严格按照《水利发展资金管理办法》（财农〔2019〕 54号）和《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）规定切实加强资金管理和监督检查，加快项目建设，加快预算执行，提高财政资金使用效益。根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕9号），下达中央资金1918万元，省级资金2000万元。

（二）项目绩效目标

该项目于2022年9月8日开工建设，2023年度绩效目标计划完成综合治理河长4km，该目标任务申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

根据《中华人民共和国预算法》等国家相关法律、法规和规章制度；《水利发展资金管理办法》（财农﹝2019﹞54号）、《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》川财农〔2017〕30号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）、《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》（川财农〔2019〕131号）等相关政策和管理制度，水利行标准及技术规范等文件作为自评依据，对项目决策、项目管理、产出指标、效益指标和满意度指标等方面进行自评，同时采取百分制对各项细化，通过材料核查、座谈询问、问卷调查、现场勘查等方式，综合运用对比分析、专家评议等方法进行评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据《四川省水利厅 四川省财政厅关于印发防汛抗旱水利提升工程实施方案中央财政支持项目清单的通知》川水函〔2020〕901号精神，对该项目进行了初步设计，2021年10月20日岳池县水务局对该项目进行了初步设计。根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕9号），下达中央资金1918万元，省级资金2000万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。该项目计划中央水利发展资金1819万元，省级水利发展资金2000万元。

2．资金到位。截至目前，实际到位中央水利发展资金1819万元，省级水利发展资金2000万元，资金到位率100%。

3．资金使用。该项目2023年预算金额279.55万元，其中土建施工进度款支付214.698万元，金结施工进度款支付52.4，设计费支付12.452万元，该项目支付进度100%。

（三）项目财务管理情况

我局严格按照项目管理办法，落实专人负责管理项目资金，做到专款专帐、专款专用，所有到位的中、省、地方配套资金全部用于工程建设，没有以任何理由、任何方式截留、挤占、挪用专项资金。项目资金的支付严格执行合同条款和进度拨款，做到现场施工人员不签字不支付，监理人员不签字不支付，确保了项目资金效益有效发挥，未出现资金管理问题。

三、项目实施及管理情况

根据中央预算内资金的工程特点和国家现行有关政策，工程按照“项目管理法人制、招投标制、监理制、合同制”的“四制”要求进行工程建设管理。

一是项目法人制，岳池县重点水利工程建设管理站为项目法人，全过程负总责，加强资金监管，严把工程质量关。

二是招投标制，公开招标确定中标单位承建项目建设任务；公开招标确定中标单位承担项目采购任务等。

三是监理制，在工程建设过程中，通过挂网比选确定具有资质的监理单位对施工单位执行的施工技术规范严格把脉，对施工中的各个环节进行全面的质量监督管理，对不合格的施工项目提出整改意见并监督其实施整改。

四是合同制，按照岳府办函〔2020〕16号文件支付，保障资金拨付安全。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、项目数量指标

200—3000平方公里中小河流治理项目批复年度指标为综合治理河长4公里，截止2023年12月底，已完成治理河长4公里，完成率100%。

2.项目质量指标

该项目严把三关：设备关、管理关、验收关，经监理、设计、质监、建设、主管部门评定，工程项目质量均合格。

3.项目时效指标

截止2023年12月底，已完成绩效目标任务，完成率100%。

4.项目成本指标

坚持厉行节约，从严控制各个项目建设成本，在实施过程中，无超出概算的项目。

（二）项目效益情况

岳池县长滩寺河防洪治理工程（一期）保护对象主要为县城经开区段居民区、工业园区与城郊段农田。保护人口约5.51万人，保护农田约1.05万亩。项目实施后，提高了河道防洪标准；打造城市景观，提升城市居民居住品质，改善了人居环境；通过河堤建设，河道疏浚、拦坝蓄水有效改善了长滩寺河水环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

岳池县长滩寺河防洪治理工程一期项目按绩效目标完成建设任务，工程实施方案合理，施工质量合格，工程运行情况较好，建设资金使用合规，验收合格，绩效自评得分100分。

（二）存在的问题

一是工程技术档案资料收集整理欠规范；二是后期维修养护经费不足。

（三）相关建议

一是进一步完善相关资料，建立工程技术档案，按标准分类归档；二是加快水利项目建设及资金支付进度。加快项目建设进度，简化资金兑现程序，缩短资金兑现周期，严防因水利项目资金结转时间过长被财政部门收缴国库；三是建议加大对水利项目后期维修养护支持力度，避免因后期管护不到位，影响项目建设质量与成效。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 四川省岳池县长滩寺河防洪治理工程一期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县重点水利工程建设管理站 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 综合治理河长4km |  |  |  |  | 综合治理河长4km |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 279.55 | 279.55 | 279.55 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 279.55 | 279.55 | 279.55 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中小河流治理长度 | ＝ | 4 | km | 4 | 22.5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 22.5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 截至2023年底，建设任务完成比例 | ＝ | 100 | % | 100% | 22.5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 | ＝ | 1.05 | 万亩 | 1.05 | 22.5 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |
| 评价结论 | 岳池县长滩寺河防洪治理工程一期项目按绩效目标完成建设任务，工程实施方案合理，施工质量合格，工程运行情况较好，建设资金使用合规，验收合格，绩效自评得分100分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 一是工程技术档案资料收集整理欠规范；二是后期维修养护经费不足。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 一是进一步完善相关资料，建立工程技术档案，按标准分类归档；二是加快水利项目建设及资金支付进度。加快项目建设进度，简化资金兑现程序，缩短资金兑现周期，严防因水利项目资金结转时间过长被财政部门收缴国库；三是建议加大对水利项目后期维修养护支持力度，避免因后期管护不到位，影响项目建设质量与成效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件12

岳池县后扶大中型水库移民项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。为改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高生活水平，增强移民群众幸福感、获得感和满意度。起草编制了《岳池县后扶大中型水库移民项目实施方案》，实施内容主要为山坪塘、提灌站等水利类设施。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。

（二）项目绩效目标。根据大中型水库移民后期扶持资金及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县后扶大中型水库移民项目，改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高移民群众生活水平。

（三）项目自评步骤及方法。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。

根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标7个，三级指标8个。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据中省相关政策规定，已完成项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。我局制定了详细的预算分配制度，该项目2023年度预算总金额1070.4496万元，全部为施工进度款。

（三）项目财务管理情况。按照中省移民后扶资金管理办法，对资金使用进行了严格管理，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批，落实了专人，明确了责任。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的组织架构，实施流程包括项目的计划、执行、监控和收尾等。

（二）项目管理情况。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。

（三）项目监管情况。严格按照国家级行业工程规定对项目进行监管。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。

（二）项目效益情况。项目的实施，提高了当地群众的生产生活条件，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目经自评得分99分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县后扶大中型水库移民项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位，已完成项目年度目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容主要为山坪塘、提灌站等水利类设施。该项目2023年度预算总金额1070.4496万元，全部为施工进度款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 1070.4496 | 1070.4496 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 1070.4496 | 1070.4496 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 | / | / | / |  |  | / | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益人口 | = | 3986 | 人 | 3986 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目一次性验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 当地移民人均增收 | = | 300 | 元 | 270 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 非正常上访事项及时处理率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出控制在批复预算范围内比例 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |
| 评价结论 | 该项目经自评得分99分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件13

岳池县2022年安全饮用水补短项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为根据《岳池县人民政府关于报备（岳池县2022年财政涉农资金统筹整合使用调整方案）的报告》（岳府〔2022〕42号）精神，聚焦岳池县“两不愁三保障”及饮水安全等，精确瞄准乡村振兴重点关注村、防返贫致贫重点监测对象，坚持规划引领、统筹平衡，突出重点区域、重点群体、重点任务，扎实助推脱贫攻坚规划实施，全面巩固脱贫成果，不断提升群众生活质量和发展水平，为有效衔接乡村振兴，全面建成小康社会提供有力的基础设施支撑。

（二）项目绩效目标

项目实施后，巩固提升27个村 300余户的饮水安全。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效评价采用检测报告、现场检查和用户调查相结合的方式，终端用户满意度调查等，保证绩效目标的实现。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023年2月28日，《岳池县水务局关于2022年安全饮用水补短项目初步设计方案的批复》（岳水函〔2023〕25号）批准该项目的初步设计，批复投资163.97万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

经概算，完成该工程需资金163.97万元，其中建筑工程75.78万元，金属结构设备及安装工程73.70万元，独立费用6.68万元，基本预备费7.81万元。资金来源为财政涉农整合资金。

（三）项目财务管理情况

我局财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我局成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关股室负责人为成员的项目管理工作组，由相关股室具体开展项目管理，有关资料报经分管领导、主要领导审批，完成存档。

（二）项目管理情况。我局依法依规、按程序推进该项目政府采购招投标、项目公示、项目开工、项目供水等有关工作，实现该项目按时按质完成。

（三）项目监管情况。我局为加强该项目管理，抽调精干人员充实项目建设管理力量，开展施工安全、工程质量、工期进度的巡视检查和阻工等问题协调，实施了分段施工、多点作业、倒排工期等措施，保证工程目标按时按质完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本次工程打机井35处，更换潜水泵1处，安装自来水268处。

（二）项目效益情况

本项目建成后，所在村每人每天可获得水量不低于100升，水质符合国家卫生标准，正常成人取水往返时间不超过10分钟，供水保证率不低于95%。巩固提升27个村 300余户的饮水安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

岳池县2022年安全饮用水补短项目按批复内容进行设计建设，工程实施方案合理，施工质量合格，工程建设安全管理到位，建设资金使用合规，绩效自评得分100分。

（二）存在的问题

项目资金拨付不及时。

（三）相关建议

县财政按照该项目要求及时拨付资金。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县2022年安全饮用水补短项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 岳池县水务局 |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 打井35处，安装自来水1个村 |  |  |  |  | 完成打井35处，安装自来水1个村 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 完成打井35处，安装自来水1个村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 13.75 | 13.75 |  |  | 100.00% | 10 |  |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 13.75 | 13.75 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成自来水安装的村数量 | = | 1 | 个 | 1 | 20 | 20 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成打井的数量 | = | 35 | 处 | 35 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固提升饮水安全 | ≥ | 800 | 人 | 860 | 20 | 20 |  |
|  | 效益指标 | 可持续性影响指标 | 已建工程良性运行 |  | 是 |  | 是 | 20 | 20 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 | 受益群众满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 20 | 20 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
| 评价结论 | 该项目自评总分99分，项目按时完成建设任务，具有较好的饮水安全社会效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |

附件14

岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。为改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高生活水平，增强移民群众幸福感、获得感和满意度。起草编制了《岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目实施方案》，实施主要内容为道路、小微水利等基础设施建设等。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。

（二）项目绩效目标。根据大中型水库移民后期扶持资金及项目管理办法有关规定，组织实施岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目，改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高移民群众生活水平。

（三）项目自评步骤及方法。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。

根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标7个，三级指标8个。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据中省相关政策规定，已完成项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。我局制定了详细的预算分配制度，该项目2023年度预算总金额3427.106004万元，全部为施工进度款。

（三）项目财务管理情况。按照中省移民后扶资金管理办法，对资金使用进行了严格管理，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批，落实了专人，明确了责任。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的组织架构，实施流程包括项目的计划、执行、监控和收尾等。

（二）项目管理情况。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。

（三）项目监管情况。严格按照国家级行业工程规定对项目进行监管。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。

（二）项目效益情况。项目的实施，提高了当地群众的生产生活条件，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目经自评得分99.3分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 岳池县大中型水库移民后期扶持资金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位，已完成项目年度目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施主要内容为道路、小微水利等基础设施建设等。该项目2023年度预算总金额3427.106004万元，全部为施工进度款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0.00 | 3427.106004 | 3427.106004 |  |  | 100.00% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0.00 | 3427.106004 | 3427.106004 |  |  | 100.00% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0.00 | 0 | 0 |  |  | 0.00% | / | / |  |
|  | 其他资金 | / | / | / |  |  | / | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益人口 | = | 2896 | 人 | 2896 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目一次性验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 当地移民人均增收 | = | 300 | 元 | 280 | 10 | 9.3 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 非正常上访事项及时处理率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出控制在批复预算范围内比例 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.3 |  |
| 评价结论 | 该项目经自评得分99.3分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：杨艳秋 |  |  |  |  | 财务负责人：蒲天波 |  |  |  |  |  |

附件15

国家重大水利工程建设基金项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。为改善大中型水库库区群众居住条件，提高生活水平，增强移民群众幸福感、获得感和满意度。起草编制了《国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目实施方案》，实施内容主要为三峡库区移民基础设施建设等。岳池县水务局作为项目主管部门，对项目进行监督管理等工作。

（二）项目绩效目标。根据大中型水库移民后期扶持资金及项目管理办法有关规定，组织国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）项目，改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高移民群众生活水平。

（三）项目自评步骤及方法。按照绩效评价指标体系，对工程建设的进度、质量和资金的使用效率进行重点评价。

根据项目情况和评价重点，采用了成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（四）项目绩效目标设置。按照工程建设的实际情况，本工程绩效目标设置情况为：一级指标4个，二级指标7个，三级指标8个。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。根据中省相关政策规定，已完成项目资金申报及批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。我局制定了详细的预算分配制度，该项目2023年度预算总金额31.63658万元，全部为施工进度款。

（三）项目财务管理情况。按照中省移民后扶资金管理办法，对资金使用进行了严格管理，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批，落实了专人，明确了责任。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。由县水务局局长任组长，相关分管领导为副组长，具体的业务股室负责人、建设单位现场人员为组员的组织架构，实施流程包括项目的计划、执行、监控和收尾等。

（二）项目管理情况。在项目建设的过程中成立了项目专班，对工程建设的质量、安全、资金使用都进行了严格管理，落实了专人，明确了责任。

（三）项目监管情况。严格按照国家级行业工程规定对项目进行监管。在项目实施过程中加强对资金的管控，各项资金的拨付必须严格按照程序进行审批。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位。

（二）项目效益情况。项目的实施，提高了当地群众的生产生活条件，群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。该项目经自评得分99.5分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 国家重大水利工程建设基金项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 岳池县水务局 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） |  |  |  |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况 |  |  |  |
|  |  | 100% |  |  |  |  | 项目现已完成相关法人验收工作，项目建设资金按规定拨付至相关单位，已完成项目年度目标。 |  |  |  |
|  | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容主要为三峡库区移民基础设施建设等。该项目2023年度预算总金额4857.512354万元，全部为施工进度款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
|  | 总额 | 0 | 31.63658 | 31.63658 |  |  | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 其中：财政资金 | 0 | 31.63658 | 31.63658 |  |  | 100% | / | / |  |
|  | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | / | / |  |
|  | 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | / | / |  |
|  | 其他资金 | / | / | / |  |  | / | / | / |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 受益人口 | = | 1334 | 人 | 1334 | 20 | 20 |  |
|  |  | 质量指标 | 完工项目验收率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 项目一次性验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目资金完成率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 当地移民人均增收 | = | 400 | 元 | 380 | 10 | 9.5 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 非正常上访事项及时处理率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 移民满意度 | ≥ | 80 | % | 95 | 10 | 10 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目支出控制在批复预算范围内比例 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |
| 评价结论 | 项目实施改善大中型水库库区和移民安置区群众居住条件，提高移民群众生活水平。该项目经自评得分99.5分，在建设质量、进度、资金使用等方面均为满分，后期将组织对工程的后评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改进措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  |  |  | 财务负责人： |  |  |  |  |  |