重大政策和重点项目等绩效目标及绩效

执行结果

岳池县城市污水处理厂运营服务项目
一、项目基本情况
（一）项目背景及政策依据

广安市是邓小平的故乡，辖一市两区三县，辖区面积约6344平方公里，总人口470万人，地处川渝结合部，属重庆1小时经济圈和成都2.5小时经济圈，素有“川东门户”之称，境内嘉陵江、渠江连接长江“黄金水道”，是长江上游重要的生态屏障。
为更好契合国家“十二五”《重点流域水污染防治规划》与“水十条”中对跨流域区域性水环境综合治理的定位与要求。广安市推进“洁净水”项目，广安区域水环境综合治理项目的实施，为小平家乡经济可持续发展提供强有力的保障，该项目实施关系到特大城市—重庆3000万人口的生命饮用水源安全，同时也将对长江上游生态敏感区、三峡库区水源涵养以及生物多样性保护具有重大影响，该项目是目前国内唯一区域性跨流域水环境综合治理PPP模式的项目，也将对长江流域上游城市群区域性生态建设可持续发展与环境治理长效机制的建立具有示范意义。

广安市住房和城乡建设局（以下简称“广安市住建局”）与中信水务产业基金管理有限公司签署《广安市“洁净水”行动综合治理（PPP）项目合作协议》（以下简称“《PPP项目合作协议》”），依据该协议约定，项目采用特许经营模式，由乙方（中信水务的项目公司，注册资金为2亿元，股东为中信水务产业基金管理有限公司（占股90%）和广安发展建设集团（占股10%））完成本项目的投资、建设、运营，在特许经营期内，由广安市住建局向中信水务的项目公司支付特许经营服务费。
（二）项目实施进展情况
1.项目实施内容

岳池县广信水务有限公司系中信水务产业基金管理有限公司与广安发展建设集团为实施岳池县污水处理厂项目而设立的项目公司。

岳池县人民政府授权岳池县住建局作为甲方与岳池县广信水务有限公司共同签署《岳池县污水处理厂特许经营协议》。

2.项目监管情况

岳池县住建局于2022年12月30日与县广信水务有限公司签订补充协议，制定《岳池县“洁净水”行动综合治理（PPP）项目绩效评价体系》，将绩效考核得分情况纳入运营服务费支付标准。

（三）财政资金投入情况

截至2022年底，岳池县财政局累计拨付岳池县住建局1587.71万元，岳池县住建局于2022年全部拨付到岳池县广信水务有限公司账户。
（四）项目绩效目标

总体目标：岳池县住建局监管的岳池县城市污水处理厂保持稳定运行、出水达标。
二、评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价依据设定的绩效评价操作规程，运用科学、合理的绩效评价方法，设置、选择合适的评价指标，反映项目在立项决策、过程管理方面的经验和不足，对财政预算资金的产出和效果进行客观、公正的评价，综合评价该项目绩效目标的实现程度以及项目实施的经济性、效率性、效益性。

通过综合性绩效考察，对该项目在决策、过程、产出和效益方面存在的不足提出整改建议，进一步增强预算单位绩效意识，优化财政资金配置，切实提高项目资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象及范围
本次绩效评价对象为岳池县城市污水处理厂运营服务项目，涉及资金1587.71万元。评价范围为：

1.项目决策及绩效目标的设定情况，包含总体目标及产出目标；

2.项目实施单位对项目的组织、实施和管理情况；

3.项目资金投入和使用情况；

4.相关管理制度办法的健全性和执行情况；

5.项目资金绩效目标的实现程度及效果；
6.其他相关内容。

（三）绩效评价原则

（1）科学规范原则。按照科学可行的原则，采取定量与定性相结合的评价方式，制定合理、可行的绩效评价指标体系，并组织实施绩效评价。

（2）结果导向原则。绩效评价指标体系设计、标准设定、方法选用以及具体实施，都以绩效目标的实现程度为准则。

（3）独立公平原则。评价机构作为独立第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（4）绩效相关原则。本次绩效评价工作紧扣“绩效”，评价结果反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评“绩效”为主的情况下，同时适当延伸项目决策和项目管理。

（5）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料、与委托单位和项目单位充分沟通的基础上，分析、评价财政资金支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

（四）评价依据

1.中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.中共四川省委 四川省人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

3.财政厅会同省纪委监委 省委组织部 审计厅共同制发《全省预算绩效管理工作推进方案》（川财〔2019〕68号 ）；

4.财政厅制发《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》 （川财办〔2019〕27号）；

5.《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》（川财办〔2020〕53号）；

6.中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发 《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2020〕5号）；

7.其他法律法规。

三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论

总体来看，岳池县城市污水处理厂运营服务项目基本完成了总体绩效目标，在岳池县住建局的监管下，岳池县污水处理厂处于正常运行状态，使群众生活污水得到了有效处理，在改善群众日常生活环境及用水质量等方面发挥了重要作用。但是在项目执行过程中存在绩效目标表填制不准确、项目监管力度有待加强、考评频率有待提升、预算项目自评工作不够细致等方面的问题。本项目绩效评价得分91.60分，评价结果为“优”。项目支出得分情况详见表3-1：

表3-1岳池县城市污水处理厂运营服务项目

支出绩效评价得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	赋分
	得分

	项目决策
	程序严密
	立项依据充分性
	1
	1

	
	
	立项程序规范性
	1
	1

	
	规划合理
	规划依据充分性
	1.5
	1.5

	
	
	规划合理性
	1.5
	0.5

	
	制度完备
	项目管理制度健全性
	1.5
	1.5

	
	
	财务管理制度健全性
	1.5
	1.5

	项目实施
	分配合理
	资金分配合理性
	2
	1.6

	
	
	资金下达及时性
	2
	2

	
	使用合规
	资金使用合规性
	3
	3

	
	执行有效
	制度执行有效性
	2
	1

	完成结果
	预算完成
	项目资金到位率
	3
	3

	
	资金结余
	资金结余
	10
	10

	
	目标完成
	项目指标完成率
	4
	4

	
	完成及时
	项目按期完成率
	4
	4

	
	违规记录
	违规记录
	2
	2

	项目效果
	功能性
	功能性
	10
	10

	
	配套性
	配套性
	10
	10

	项目效益
	完成质量
	质量达标
	5
	5

	
	基础管理
	审核把关
	5
	5

	
	社会效益
	污水处理安全零事故
	5
	5

	
	
	污水处理率
	5
	5

	
	可持续效益
	长效管理机制健全性
	5
	3

	
	
	专业培训制度健全性
	5
	3

	个性指标
	社会满意度
	受益人群满意度
	6
	6

	
	自评质效
	自评时效性
	1
	0

	
	
	自评质量
	3
	2

	合计
	100
	91.6


（二）绩效分析
1. 项目决策指标分析

一级指标“项目决策”赋分8分，下设程序严密、规划合理、制度完备3个二级指标，得分情况如表3-2：
表3-2 项目决策得分情况表

	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	项目决策
（8分）
	程序严密
	2
	立项依据充分性
	1
	1
	100.00%

	
	
	
	立项程序规范性
	1
	1
	100.00%

	
	规划合理
	3
	规划依据充分性
	1.5
	1.5
	100.00%

	
	
	
	规划合理性
	1.5
	0.5
	33.33%

	
	制度完备
	3
	项目管理制度健全性
	1.5
	1.5
	100.00%

	
	
	
	财务管理制度健全性
	1.5
	1.5
	100.00%

	合计
	8
	
	8
	7
	87.50%


（1）程序严密（2分）

“程序严密”从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”2个三级指标进行评价。

①立项依据充分性

该指标评价项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

评价结果：该项目设立为响应广安市委市政府“洁净水”行动，系统性解决广安市区域水环境污染问题。该项目设立符合“十二五”《重点流域水污染防治规划》与“水十条”中对跨流域区域性水环境综合治理的定位与要求，符合区域经济发展的产业政策，且与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，项目立项程序依据充分。

综上，该指标1分，评价得分1分。

②立项程序规范性

该指标主要用于评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请，审批文件、材料是否符合相关要求，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

评价结果：项目申请、设立过程符合相关要求，按照规定的程序申请，审批文件、材料符合相关要求，该项目经岳池县人民政府授权，岳池县住建局作为甲方与岳池县广信水务有限公司共同签署《岳池县污水处理厂特许经营协议》。

综上，该指标1分，评价得分1分。

（2）规划合理（3分）

“规划合理”从“规划依据充分性”和“规划合理性”2个三级指标进行评价。

①规划依据充分性

该指标评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

评价结果：该项目为岳池县城市污水处理厂运营服务，项目主管单位为岳池县住建局，该项目的顺利实施对广安市打造伟人故里、山水生态旅游城市、建设成为川东渝北最具幸福感的现代宜居城市，对下游重庆市等长江沿江大型城市水资源安全以及三峡库区水环境质量的改善或提高都具有紧迫性、重要性和必要性的作用，项目规划符合法律法规、相关政策、县委、县政府重大决策部署。

综上，该指标1.5分，评价得分1.5分。

②规划合理性

该指标评价项目绩效目标与中长期规划是否一致，绩效目标是否明确、细化、量化。

评价结果：根据相关文件，有相关请示、批复文件，项目规划与年度目标一致，不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目绩效目标与中长期规划一致，每季度填写绩效目标申请表，但通过评价组查看岳池县住建局编制的绩效目标表，发现存在编制不够明确、未细化、未量化的情况，如成本指标与污水处理量密切相关，但未将污水处理量作为数量指标纳入绩效目标表中进行绩效目标申报，扣1分。

综上，该指标1.5分，评价得分0.5分。

（3）制度完备（3分）

“制度完备”从“项目管理制度健全性”和“财务管理制度健全性”2个三级指标进行评价。

①项目管理制度健全性

该指标评价项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

评价结果：岳池县住建局与县广信水务有限公司已签订《岳池县污水处理厂特许经营协议》《岳池县污水处理厂特许经营协议之补充协议》《岳池县乡镇污水处理站特许经营协议》《岳池县乡镇污水处理站特许经营协议之补充协议》。2022年12月岳池县住建局与县广信水务有限公司签订补充协议，使用《岳池县“洁净水”行动综合治理（PPP）项目绩效评价体系》（污水处理厂运营期）作为运营服务费绩效考核，评分情况纳入付费标准执行，项目按协议进行执行。

综上，该指标1.5分，评价得分1.5分。

②财务管理制度健全性

该指标评价项目财务管理制度是否健全，是否符合法律法规、行业相关政策规定。

评价结果：岳池县住建局相关部门制定了财务管理制度，明确了资金拨付审批流程等，资金拨付合规。

综上，该指标1.5分，评价得分1.5分。

2.项目实施指标分析

一级指标“项目实施”赋分9分，下设分配合理、使用合规、执行有效3个二级指标，得分情况如表3-3：
表3-3  项目实施得分情况表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	项目实施（9分）
	分配合理
	4
	资金分配合理性
	2
	1.6
	80.00%

	
	
	
	资金下达及时性
	2
	2
	100.00%

	
	使用合规
	3
	资金使用合规性
	3
	3
	100.00%

	
	执行有效
	2
	制度执行有效性
	2
	1
	50.00%

	合计
	9
	
	9
	7.6
	84.44%


（1）分配合理（4分）

“分配合理”从“资金分配合理性”和“资金下达及时性”2个三级指标进行评价。

①资金分配合理性

该指标评价项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，是否有效突出项目实施重点，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

评价结果：该项目资金分配由岳池县住建局每季度向县政府提交《关于申请支付岳池县污水处理厂2021年第4季度、2022年第1、2、3、4季度污水处理服务费的请示》，根据岳池县住建局及城市污水处理厂现场代表确认的污水处理厂每月《处理水量确认单》实际处理量中出水流量计读数，后按协议约定进行测算污水处理费。根据《岳池县污水处理厂特许经营协议之补充协议》第12条和补充协议第2条约定：污水处理费初始运行成本暂定为：“1.30元/立方米，待物价部门审核后，多退少补”，通过测算作为该项目预算编制的单价依据，但至2017年签订协议以来该运行成本从未作出过调整，经评价扣0.4分。

综上，该指标2分，评价得分1.6分。

②资金下达及时性

该指标评价项目资金分配是否及时高效，下达预算是否同步下达绩效目标。

评价结果：岳池县政府审批项目资金后，财政下达项目资金并同步下达了绩效目标。

综上，该指标2分，评价得分2分。

使用合规（3分）

“使用合规”从“资金使用合规性”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价结果：根据评价组现场查看岳池县住建局相关会计资料，显示资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证等资料完整，附件齐全，资金使用符合相关资金使用规定。

综上，该指标3分，评价得分3分。

执行有效（2分）

“执行有效”从“制度执行有效性”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目实施是否符合相关管理制度规定。

评价结果：通过评价组查看岳池县住建局提供的《关于城镇生活污水处理设施运行管理工作第一、二季度集中考核的通报》，发现未见相关第三，四季度的考核情况，岳池县污水处理厂连续两季度均存在厂内关键设备维护记录不全面、中控系统缺少预处理部分设备信息、安全隐患排查存在漏洞等扣分情况，见岳池县住建局提供相关交办通知，但在交办通知中未见对以上问题提出整改的意见以及制定相关管理制度进行工作要求，扣1分。   

综上，该指标2分，评价得分1分。

3.完成结果指标分析

一级指标“完成结果”赋分23分，下设预算完成、资金结余、目标完成、完成及时、违规记录5个二级指标，得分情况如表3-4：
表3-4  完成结果得分情况表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	完成结果
（23分）
	预算完成
	3
	项目资金到位率
	3
	3
	100.00%

	
	资金结余
	10
	资金结余
	10
	10
	100.00%

	
	目标完成
	4
	项目指标完成率
	4
	4
	100.00%

	
	完成及时
	4
	项目按期完成率
	4
	4
	100.00%

	
	违规记录
	2
	违规记录
	2
	2
	100.00%

	合计
	23
	
	23
	23
	100.00%


预算完成（3分）

“预算完成”从“项目资金到位率”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况。

评价结果：2022年该项目县级预算资金总额1587.71万元，县财政局下达指标1587.71万元，同年1月29日、8月8日、11月3日、12月6日、12月27日岳池县住建局通过国库集中支付于岳池县广信水务有限公司合计1587.71万元，资金位率100%。

综上，该指标3分，评价得分3分。

资金结余（10分）

“资金结余”从“资金结余”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目资金结余的情况。

评价结果：根据评价组查看项目相关资料，该项目周期为长期实施，支付情况为每季度按单价与污水处理量作为结算依据，该项目未提前终止，故无资金结余。

综上，该指标10分，评价得分10分。

目标完成（4分）

“目标完成”从“项目指标完成率”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目实施后是否完成预期目标。

评价结果：岳池县住建局对该项目编制绩效目标申报表中质量指标设置为出水水质全部达标，经评价组查看该单位提供的广安市岳池生态环境局《关于2022年3、5、8、12月全县污水处理站检测情况的报告》监督性检测结果及评价显示城市污水处理厂达标率为100%。   

综上，该指标4分，经评价得分4分。

完成及时（4分）

“完成及时”从“项目按期完成率”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。

评价结果：通过评价组查看岳池县住建局提供的每季度污水处理服务费请示中的污水处理量，显示2022年1-4季度分别为2924626吨、2757388吨、2714896吨、1738204吨，经评价组与该单位业务股室人员沟通了解，岳池县广信水务有限公司每日均会在线上工作群里汇报每日出水量及进水量情况，未见出现未出水的情况发生。

综上，该指标4分，评价得分4分。

违规记录（2分）

“违规记录”从“违规记录”1个三级指标进行评价。

该指标评价根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。

评价结果：根据评价组现场与相关人员沟通了解，省市县2022年度未对岳池县城市污水处理厂运营服务项目进行审计监督、财政检查，该项不涉及。

综上，该指标2分，评价得分2分。

4.项目效果指标分析

一级指标“项目效果”赋分20分，下设功能性、配套性2个二级指标，得分情况如表3-5：

表3-5  项目效果得分情况表

	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	项目效果
（20分）
	功能性
	10
	功能性
	10
	10
	100.00%

	
	配套性
	10
	配套性
	10
	10
	100.00%

	合计
	20
	
	20
	20
	100.00%


（1）功能性（10分）

“功能性”从“功能性”1个三级指标进行评价。
反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期。

评价结果：根据相关显示，岳池县县城第一污水处理厂于2018年建设，该污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺，其设计规模为3万立方米/日，项目投资近3500万元，建设地点：岳池县九龙镇白鹤桥村。该项目建成后对县城第一污水处理厂进行二次升级、增加污水处理厂处理深度等，实现出水水质达到一级A标。岳池县县城第一污水处理厂建成后正常并良好运行，有效改善了周围水体环境，对治理水污染，保护当地流域水质和生态平衡具有一定的积极作用。

综上，该指标10分，评价得分10分。

（2）配套性（10分）

“配套性”从“配套性”1个三级指标进行评价。

项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益。

评价结果：根据相关资料显示，岳池县广信水务有限公司于2018年8月接管该污水处理厂，投入资金对厂区进行了美化改造，同时对相应设施设备进行了提档升级，该污水处理厂内的各个污水氧化池正常运行，企业生产所产生的废水在此经过多道工艺处理后，污水处理厂的日处理水量由原来的2万吨扩展到3万吨，出水标准由原来的一级B标提升到现在的一级A标，达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标水质。建成后相关工程、点位相关协调，配套设施整体协调，全面衔接发挥整体效益。

综上，该指标10分，评价得分10分。

5.项目效益分析

一级指标“项目效益”赋分30分，下设完成质量、基础管理、社会效益、可持续效益4个二级指标，得分情况如表3-6：
表3-6  项目效益得分情况表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	项目效益
（30分）
	完成质量
	5
	质量达标
	5
	5
	100.00%

	
	基础管理
	5
	审核把关
	5
	5
	100.00%

	
	社会效益
	10
	污水处理安全零事故
	5
	5
	100.00%

	
	
	
	污水处理率
	5
	5
	100.00%

	
	可持续效益
	10
	长效管理机制健全性
	5
	3
	60.00%

	
	
	
	专业培训制度健全性
	5
	3
	60.00%

	合计
	30
	
	30
	26
	86.67%


（1）经济效益（5分）

“完成质量”从“质量达标”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目每季度的检测情况报告显示岳池县城市污水处理厂达标率。

评价结果：广安市岳池生态环境局检测站每季度按照县上安排对辖区内已建成并正常运行的污水处理厂（站）出水水质开展了监督性监测，监测项目为监测水温、色度、化学需氧量、pH、动植物油、石油类、氨氮、粪大肠菌群、总磷、总氮、阴离子表面活性剂、五日生化需氧量、悬浮物、总铬、总汞、总砷、六价铬、总铅、总镉等共19项，执行标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准及《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中污水处理相应标准。经评价组查看其每季度的检测情况报告显示岳池县城市污水处理厂达标率均为100%。

综上，该指标5分，评价得分5分。

（2）基础管理（5分）

“基础管理”从“审核把关”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。

评价结果：为进一步加强岳池县污水处理厂的规范运行和监督管理，提高污水处理厂运行效率，2022年12月岳池县住建局与县广信水务有限公司签订补充协议，使用《岳池县“洁净水”行动综合治理（PPP）项目绩效评价体系》（污水处理厂运营期）作为运营服务费绩效考核，评分情况纳入付费标准执行。

综上，该指标5分，评价得分5分。

社会效益（10分）

“社会效益”从“污水处理安全零事故”和“污水处理率”2个三级指标进行评价。

①污水处理安全零事故

该指标主要查看年度内县污水处理厂因处理污水、污泥等未达到排放标准，发生环保安全事故的情况。

评价结果：根据评价组现场沟通及在政府网检索了解，2022年度岳池县没有发生因污水、污泥未达排放标准导致安全事故，国省市县环境保护部门也未发布相关通报。

综上，该指标5分，评价得分5分。

②污水处理率

该指标主要查看近三年的污水处理率情况是否显著。

根据评价组查阅该单位提供的污水处理率数据显示，岳池县2020—2022年度城市污水处理厂污水处理率分别为99.30 %、97.60 %、97.40%，污水处理率较高，通过污水处理服务费项目实施，积极有效地处理社会生产、生活污水，有效改善当地社会的环境。污水处理厂全年正常运转，大量污水得到及时的处理和安全的达标排放，不但减轻污水对当地环境的污染，提高当地河流环境容量，在提高县城总体环境质量和保障人民身体健康等方面具有积极意义。

综上，该指标5分，评价得分5分。

（4）可持续效益（10分）

“可持续效益”从“长效管理机制健全性”和“专业培训制度健全性”2个三级指标进行评价。

①长效管理机制健全性

该指标评价项目单位长效管理制度建立情况。

评价结果：根据评价组查阅岳池县住建局2020—2022年每季度相关考核资料，存在考核频率次数低的情况，岳池县广信水务有限公司在考核所存在的部分问题上有整改不及时的情况，扣2分。

综上，该指标5分，评价得分3分。

②专业培训制度健全性

该指标评价项目单位要求污水处理厂进行专业培训制度健全性。

评价结果：根据评价组与相关业务股室人员现场沟通了解，岳池县广信水务有限公司存在个别人员专业能力还有待提升、专业培训次数有待加强的情况，扣2分。

综上，该指标5分，评价得分3分。

6.个性指标分析

一级指标“个性指标”赋分10分，下设社会满意度、自评质效2个二级指标，得分情况如表3-7：

表3-7  个性指标得分情况表

	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	个性指标
（10分）
	社会满意度
	6
	受益人群满意度
	6
	6
	100.00%

	
	自评质效
	4
	自评时效性
	1
	0
	0.00%

	
	
	
	自评质量
	3
	2
	66.67%

	合计
	10
	
	10
	8
	80.00%


社会满意度（6分）

“社会满意度”从“受益人群满意度”1个三级指标进行评价。

该指标评价相关群体满意度调查情况。评价服务对象满意度达90%以上，每少1%，扣0.5分，扣完为止。

评价结果：评价组通过走访及问卷调查的方式，对象为岳池县城市污水处理厂项目受益人群，包括但不限于污水处理厂周边人群及辖区内生产企业及居民，内容包括对当地水污染问题解决情况、当地长摊寺河流域水质改善情况、当地的居住环境及居民的身体健康情况、群众宜居环境情况、生态环境质量改善情况进行满意度调查。共计发放调查问卷35份，收回35份。总体来看，受益对象对该项目的实施情况较为满意，总体满意度为95.43%，满意度较高。

综上，该指标6分，评价得分6分。

（2）自评质效（4分）

“自评质效”从“自评时效性”和“自评质量”2个三级指标进行评价。

①自评时效性

该指标评价项目单位是否及时按照岳池县财政局《关于开展2023年县级部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（岳财发〔2023〕62号）中的要求在2023年12月8日前，将项目自评报告盖章扫描件提交到财政相关股室。

评价结果：岳池县住建局未提供相关佐证资料，如邮件发送截图等。扣1分。

综上，该指标1分，评价得分0分。

②自评质量

评价部门是否按框架要求编写自评报告，自评报告内容是否完整、详实。

评价结果：单位按要求开展了项目自评，自评报告基本按框架编写，但存在相关原因分析不深刻等问题，没有说明评分要点及扣分等情况，扣1分。

综上，该指标3分，评价得分2分。
四、存在主要问题

（一）项目决策方面的问题

绩效目标表填制不准确：该项目成本指标与污水处理量密切相关，但岳池县住建局未将污水处理量作为数量指标纳入绩效目标表中进行绩效目标表的填制。
（二）项目实施方面的问题

未将部分发现的问题提出整改意见：通过评价组查看岳池县住建局提供的交办通知，发现未对部分发现的问题提出整改意见及规范其行为的工作要求。

（三）项目效益方面的问题

项目监管、考评频率欠佳：岳池县住建局所监督的岳池县广信水务有限公司一是存在对考核结果中部分问题整改不及时的情况；二是存在个别人员专业能力还有待提升、专业培训次数有待加强的情况。

（四）自评方面的问题

预算项目自评工作不够细致：岳池县住建局按要求开展了项目自评，自评报告基本按框架编写，但存在相关原因分析不深刻等问题，没有说明评分要点及扣分等情况。
五、相关措施建议
（一）项目决策方面的建议

准确填制绩效目标表：绩效目标和绩效指标设置是全面预算绩效管理的起点，其设置完整与否、科学与否直接决定了该项目绩效监控和绩效评价工作质量，也是考核项目绩效目标是否完成的主要依据。建议相关部门总结经验教训，提升量化程度和客观性，注意项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系，准确编制绩效目标申报表。

（二）项目实施方面的建议

加大项目监管力度：城镇污水处理厂是城市重要的市政公用基础设施，是城镇供水、节水、治污工作的重要方面，与城市规划、管理密不可分，建议相关业务部门根据职能分工，依法行政，认真履行职责，把各项监管工作落到实处。

（三）项目效益方面的建议
一是建议岳池县住建局加强对实施单位的考评频率，针对每次考评结果综合考虑，不局限于合同签订的每季度考评次数，督促实施单位对考核结果中所存在的问题进行及时整改。

二是建议岳池县住建局督促实施单位根据员工的素质水平、人员结构情况，开展不同层次和深度的污水处理专业技能知识的培训，增加培训次数。
                             2023年12月

离休人员医疗保险项目

一、项目基本情况
（一）项目背景及政策依据

根据《岳池县城镇职工基本医疗保险暂行办法》（岳池县人民政府第11号令）的规定，岳池县劳动局、岳池县财政局联合关于印发《岳池县离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用管理暂行办法的通知》（岳劳发〔2001〕09号）制定基本原则，离休人员不参加基本医疗保险，个人不自付医疗费用，实行特殊医疗政策，原有的医疗待遇不变，其资金由原渠道解决，凡原享受公费医疗待遇的离休人员由同级医疗保险经办机构统一管理。企业和其他单位支付医疗费用的离休人员由所在单位负责管理。
（二）项目实施内容
离休人员虽然不参加基本医疗保险，但其医疗管理办法纳入按基本医疗保险管理办法进行管理，进行相关医疗费报销。

1.门诊：离休人员在定点医疗机构或由劳动保障行政部门、医疗保险经办机构指定的医疗机构门诊就医（不含自费药品的费用，下同)的医疗费用，每季或半年凭复式处方、票据和《离休证》分别到同级医疗保险经办机构报销一次。同时为个人建立门诊医疗费支出账户。

2.住院：离休人员除紧急发病抢救外，均应按基本医疗保险程序及管理办法办理住院手续。凡需住院的患者，一律到医疗保险定点医疗机构或由同级劳动保障部门、医疗保险经办机构指定的医院住院治疗，其住院医疗费先由本人或单位垫支，出院后凭住院医疗费用个人明细表、复式处方和住院医疗费用收据到医疗保险经办机构报销。

（三）财政资金投入情况

岳池县财政局《关于批复2022年部门预算的通知》显示2022年部门预算项目支出安排统计表中2022年、2021年分别为96万元，同步下达绩效目标。

（四）项目绩效目标

总体目标：关心和照顾岳池县建国初期参加革命工作的退休干部，保证建国初期参加工作的退休干部都能享受到门诊医疗照顾政策。

二、评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价依据设定的绩效评价操作规程，运用科学、合理的绩效评价方法，设置、选择合适的评价指标，反映项目在立项决策、过程管理方面的经验和不足，对财政预算资金的产出和效果进行客观、公正的评价，综合评价该项目绩效目标的实现程度以及项目实施的经济性、效率性、效益性。

通过综合性绩效考察，对该项目在决策、过程、产出和效益方面存在的不足提出整改建议，进一步增强预算单位绩效意识，优化财政资金配置，切实提高项目资金管理水平和使用效益。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价对象为离休人员医疗保险项目，涉及资金31.61万元。评价范围为：

1.项目决策及绩效目标的设定情况，包含总体目标及产出目标；

2.项目实施单位对项目的组织、实施和管理情况；

3.项目资金投入和使用情况；

4.相关管理制度办法的健全性和执行情况；

5.项目资金绩效目标的实现程度及效果；

6.其他相关内容。

（三）绩效评价原则

（1）科学规范原则。按照科学可行的原则，采取定量与定性相结合的评价方式，制定合理、可行的绩效评价指标体系，并组织实施绩效评价。

（2）结果导向原则。绩效评价指标体系设计、标准设定、方法选用以及具体实施，都以绩效目标的实现程度为准则。

（3）独立公平原则。评价机构作为独立第三方，以真实、客观、公正的要求完成此次绩效评价工作，并接受相关部门的监督。

（4）绩效相关原则。本次绩效评价工作紧扣“绩效”，评价结果反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系，在以评“绩效”为主的情况下，同时适当延伸项目决策和项目管理。

（5）简便有效原则。本次绩效评价工作尽量简化工作程序，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料、与委托单位和项目单位充分沟通的基础上，分析、评价财政资金支出绩效。在科学评价的同时，尽量不给被评价单位正常工作造成干扰，不增加工作负担，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

（四）评价依据

1.中共中央、国务院印发《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.中共四川省委 四川省人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发〔2019〕8号）；

3.财政厅会同省纪委监委 省委组织部 审计厅共同制发《全省预算绩效管理工作推进方案》（川财〔2019〕68号 ）；

4.财政厅制发《四川省财政厅预算绩效管理工作实施方案》 （川财办〔2019〕27号）；

5.《四川省省级财政预算绩效结果与预算安排挂钩实施细则（试行）》（川财办〔2020〕53号）；

6.中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅印发 《关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2020〕5号）；

7.其他法律法规。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体来看，离休人员医疗保险项目基本完成了总体绩效目标，岳池县医保局对离休人员医疗保险项目相关人员报销进行严格审核，并在医保财政专户管理，实行收支两条线，专款专用，医保经办机构单独列账管理，单独核算。在确保离休干部医疗待遇水平上发挥了重要作用。但是在项目执行过程中存在绩效指标设置不准确、预算编制能力较差、未遵循“收支平衡，略有结余”原则、预算项目自评工作不够细致等方面的问题。本项目绩效评价得分91.30分，评价结果为“优”。项目支出得分情况详见表3-1：

表3-1离休人员医疗保险项目支出绩效评价得分表
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	赋分
	得分

	项目决策
	程序严密
	立项依据充分性
	1
	1

	
	
	立项程序规范性
	1
	0.6

	
	规划合理
	规划依据充分性
	1.5
	1.5

	
	
	规划合理性
	1.5
	0.5

	
	制度完备
	项目管理制度健全性
	1.5
	1.5

	
	
	财务管理制度健全性
	1.5
	1.5

	项目实施
	分配合理
	资金分配合理性
	2
	1.2

	
	
	资金下达及时性
	2
	2

	
	使用合规
	资金使用合规性
	3
	3

	
	执行有效
	制度执行有效性
	2
	2

	完成结果
	预算完成
	项目资金到位率
	3
	3

	
	资金结余
	资金结余
	10
	10

	
	目标完成
	项目指标完成率
	4
	4

	
	完成及时
	项目按期完成率
	4
	4

	
	违规记录
	违规记录
	2
	2

	项目效果
	区域均衡性
	区域均衡性
	10
	6

	
	对象公平性
	对象公平性
	10
	10

	项目效益
	基础管理
	审核把关
	4
	4

	
	社会效益
	资金使用率
	4
	4

	
	
	虚报参保人数（人）
	4
	4

	
	
	维护社会稳定
	4
	4

	
	
	特殊政策人员门诊费用实际报销比例100%
	3
	3

	
	
	特殊政策人员住院费用实际报销比例100%
	3
	3

	
	可持续效益
	基金滚存结余可支配率
	4
	4

	
	
	满意度回访机制
	4
	4

	个性指标
	社会满意度
	受益人群满意度
	6
	6

	
	自评质效
	自评时效性
	1
	0

	
	
	自评质量
	3
	1.5

	合计
	100
	91.3


（二）绩效分析

1. 项目决策指标分析

一级指标“项目决策”赋分8分，下设程序严密、规划合理、制度完备3个二级指标，得分情况如表3-2：

表3-2 项目决策得分情况表

	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	项目决策
（8分）
	程序严密
	2
	立项依据充分性
	1
	1
	100.00%

	
	
	
	立项程序规范性
	1
	0.6
	60.00%

	
	规划合理
	3
	规划依据充分性
	1.5
	1.5
	100.00%

	
	
	
	规划合理性
	1.5
	0.5
	33.33%

	
	制度完备
	3
	项目管理制度健全性
	1.5
	1.5
	100.00%

	
	
	
	财务管理制度健全性
	1.5
	1.5
	100.00%

	合计
	8
	
	8
	6.6
	82.50%


（1）程序严密（2分）

“程序严密”从“立项依据充分性”和“立项程序规范性”2个三级指标进行评价。

①立项依据充分性
该指标评价项目设立是否经过严格评估论证，是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

评价结果：为保障离休人员的合理的医疗待遇，该项目立项与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，项目立项程序依据充分。

综上，该指标1分，评价得分1分。

②立项程序规范性

该指标主要用于评价项目申请、设立过程是否符合相关要求，是否按照规定的程序申请，审批文件、材料是否符合相关要求，事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

评价结果：项目立项程序基本符合相关要求，在评价过程中该单位提供县财政局《关于批复2022年部门预算的通知》，但未见相关预算集体决策的资料，扣0.4分。

综上，该指标1分，评价得分0.6分。

（2）规划合理（3分）

“规划合理”从“规划依据充分性”和“规划合理性”2个三级指标进行评价。

①规划依据充分性

该指标评价项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况。

评价结果：该项目规划符合中共中央办公厅加强对离休干部“两费”落实工作的部署，符合《岳池县城镇职工基本医疗保险暂行办法》（岳池县人民政府第11号令）的规定，与岳池县劳动局、岳池县财政局联合关于印发《岳池县离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用管理暂行办法的通知》（岳劳发〔2001〕09号）部署一致，项目规划依据充分。

综上，该指标1.5分，评价得分1.5分。

②规划合理性
该指标评价项目绩效目标与中长期规划是否一致，绩效目标是否明确、细化、量化。

评价结果：该项目规划与现实需求匹配，查看《岳池县医疗保障局2022年部门预算公开报表》，不存在与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复的情况。根据岳池县医保局向评价组提供的《2022年度项目支出绩效目标申报表》，发现存在指标设置不准确的情况，一是数量指标设置为“全县所有离休干部”，未对其进行量化；二是成本指标设置为“门诊医疗个人账户≥4000元/人”，但实际门诊医疗个人账户并未从该项目预算资金中列支，该项目仅列支离休人员门诊及住院费。扣1分。

综上，该指标1.5分，评价得分0.5分。

（3）制度完备（3分）

“制度完备”从“项目管理制度健全性”和“财务管理制度健全性”2个三级指标进行评价。

①项目管理制度健全性

该指标评价项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期。

评价结果：2020年，岳池县医保局关于印发《岳池县医疗保障局机关内控管理制度的通知》，制定相关《内控管理制度》、《目标管理制度》、《财务收支业务管理制度》、《预算管理制度》、《档案管理制度》、《内部审计稽核制度》，并提供岳池县劳动局、岳池县财政局联合关于印发《岳池县离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用管理暂行办法的通知》（岳劳发〔2001〕09号）的文件及相关监督检查措施等。    

综上，该指标1.5分，评价得分1.5分。

②财务管理制度健全性
该指标评价项目财务管理制度是否健全，是否符合法律法规、行业相关政策规定。

评价结果：岳池县医保局相关部门制定了财务管理制度，明确了资金拨付审批流程等，资金拨付合规。
综上，该指标1.5分，评价得分1.5分。
2.项目实施指标分析

一级指标“项目实施”赋分9分，下设分配合理、使用合规、执行有效3个二级指标，得分情况如表3-3：

表3-3  项目实施得分情况表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	项目实施（9分）
	分配合理
	4
	资金分配合理性
	2
	1.2
	60.00%

	
	
	
	资金下达及时性
	2
	2
	100.00%

	
	使用合规
	3
	资金使用合规性
	3
	3
	100.00%

	
	执行有效
	2
	制度执行有效性
	2
	2
	100.00%

	合计
	9
	
	9
	8.2
	91.11%


（1）分配合理（4分）
“分配合理”从“资金分配合理性”和“资金下达及时性”2个三级指标进行评价。

①资金分配合理性

该指标评价项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，是否有效突出项目实施重点，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

评价结果：岳池县医保局未提供该项目相关测算依据，存在测算依据不充分的情况，根据评价组查看岳池县医保局对该项目的预算编制《岳池县医疗保障局2022年部门预算公开报表》里一般公共预算项目支出预算表中离休干部医疗补助项目为96万元，发现项目单位进行离休人员医疗保险项目预算编制时存在未考虑人口、缴费标准、住院率等众多编制因素的情况，经评价扣0.8分。

综上，该指标2分，评价得分1.2分。

②资金下达及时性

该指标评价项目资金分配是否及时高效，下达预算是否同步下达绩效目标。

评价结果：岳池县财政局《关于批复2022年部门预算的通知》显示2022年部门预算项目支出安排统计表中2022年、2021年分别为96万元，同步下达绩效目标。

综上，该指标2分，评价得分2分。

使用合规（3分）

“使用合规”从“资金使用合规性”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价结果：经评价组现场查看岳池县医保局相关会计资料，资金使用符合专项资金管理办法规定，项目审批程序和手续基本完善，记账凭证、原始凭证等资料完整，附件齐全，资金使用符合相关资金使用规定。

综上，该指标3分，评价得分3分。

执行有效（2分）

“执行有效”从“制度执行有效性”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目实施是否符合相关管理制度规定。

评价结果：财务制度方面，岳池县医保局按照《岳池县离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用管理暂行办法的通知》（岳劳发〔2001〕09号），实行单独列账管理，离休人员的医疗费，同级医疗保险经办机构分到单独账，单独管理。离休人员的医疗费，岳池县医保局每年年初预算，年终决（结）算，超支补齐或追加，结余转下年度继续使用，并抵下年度预拨预缴数。

管理制度方面，岳池县医保局提供相关《广安市岳池县医疗保障局现场检查通知书》及检查记录表、询问调查笔录等，截至评价之日，未见更新的离休人员医疗保险相关管理暂行办法，岳池县医保局将其按照职工医疗保险管理办法一并执行。
综上，该指标2分，评价得分2分。

3.完成结果指标分析

一级指标“完成结果”赋分23分，下设预算完成、资金结余、目标完成、完成及时、违规记录5个二级指标，得分情况如表3-4：

表3-4  完成结果得分情况表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	完成结果
（23分）
	预算完成
	3
	项目资金到位率
	3
	3
	100.00%

	
	资金结余
	10
	资金结余
	10
	10
	100.00%

	
	目标完成
	4
	项目指标完成率
	4
	4
	100.00%

	
	完成及时
	4
	项目按期完成率
	4
	4
	100.00%

	
	违规记录
	2
	违规记录
	2
	2
	100.00%

	合计
	23
	
	23
	23
	100.00%


预算完成（3分）

“预算完成”从“项目资金到位率”1个三级指标进行评价。
该指标评价项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况。

评价结果：项目2022年县级预算资金总额96万元，医保资金有其特殊性，资金存在逐年滚存情况，经评价组查阅岳池县医保局提供的2022年会计资料，显示2022年该项目支出为31.61万元，据实结算。

综上，该指标3分，评价得分3分。

资金结余（10分）

“资金结余”从“资金结余”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目资金结余的情况。

评价结果：医保资金有其特殊性，资金存在逐年滚存情况，该项目相关规定为岳池县医保局每年年初预算，年终决（结）算，超支补齐或追加，结余转下年度继续使用，并抵下年度预拨预缴数。故该项目评价周期为长期实施，项目目标完成或项目未提前终止，无资金结余。

综上，该指标10分，评价得分10分。

目标完成（4分）

“目标完成”从“项目指标完成率”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目实施后是否完成预期目标。

评价结果：根据该单位的职能职责，以及查阅政府公开网中岳池县医保局填报《岳池县2022年县级部门整体支出绩效目标申报表》，该项目目标为保障全县离休干部医疗待遇据实报销，经评价组查看相关会计凭证支付情况，显示实施后实现目标预期值。  

综上，该指标4分，经评价得分4分。

完成及时（4分）

“完成及时”从“项目按期完成率”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度。

评价结果：通过评价组查看岳池县医保局提供的2022年该项目的支出总账、明细账及相关会计资料，显示项目实际完成时间与计划完成时间比较一致。

综上，该指标4分，评价得分4分。

违规记录（2分）

“违规记录”从“违规记录”1个三级指标进行评价。
该指标评价根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规。

评价结果：根据评价组现场与相关人员沟通了解，省市县2022年度未对离休人员医疗保险项目进行审计监督、财政检查，该项不涉及。

综上，该指标2分，评价得分2分。

4.项目效果指标分析

一级指标“项目效果”赋分20分，下设区域均衡性、对象公平性2个二级指标，得分情况如表3-5：

表3-5  项目效果得分情况表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分

	项目效果
（20分）
	区域均衡性
	10
	区域均衡性
	10
	6

	
	对象公平性
	10
	对象公平性
	10
	10

	合计
	20
	
	20
	16


区域均衡性（10分）

“区域均衡性”从“区域均衡性”1个三级指标进行评价。

该指标评价项目资金是否按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理。

评价结果：根据该项目的基本原则显示离休人员不参加基本医疗保险，个人不自付医疗费用，实行特殊医疗政策，原有的医疗待遇不变。根据岳池县医保局提供的相关资料显示，2022年该项目人群岳池县为7人，2023年该项目人群岳池县为5人，经查阅岳池县医保局离休人员医药费支出2017—2022年情况，支出呈现下降迅速的趋势，2020—2022年项目支出为51.77万元、29.70万元、31.61万元，且医保资金有其特殊性，资金存在逐年滚存情况，2020—2022年基金滚存结余情况为145.62万元、310.64万元、281.03万元，根据预算公开报表数据对比，未完全遵循、未遵循“收支平衡，略有结余”原则，预算管理应持续坚持“收支平衡、略有结余”的总额预算编制原则。扣4分。

综上，该指标10分，评价得分6分。

对象公平性（10分）

“对象公平性”从“对象公平性”1个三级指标进行评价。

该指标主要查看项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等。

评价结果：经评价组现场查阅相关会计资料及业务经办人员建立的相关人员台账，显示项目资金分配和实施结果体现公平公正性，在支持范围、标准、程序上不存在明显的排他性和歧视性规定，做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
综上，该指标10分，评价得分10分。

5.项目效益分析

一级指标“项目效益”赋分30分，下设基础管理、社会效益、可持续效益3个二级指标，得分情况如表3-6：

表3-6  项目效益得分情况表

	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	项目效益
（30分）
	基础管理
	4
	审核把关
	4
	4
	100.00%

	
	社会效益
	18
	资金使用率
	4
	4
	100.00%

	
	
	
	虚报参保人数（人）
	4
	4
	100.00%

	
	
	
	维护社会稳定
	4
	4
	100.00%

	
	
	
	特殊政策人员门诊费用实际报销比例100%
	3
	3
	100.00%

	
	
	
	特殊政策人员住院费用实际报销比例100%
	3
	3
	100.00%

	
	可持续效益
	8
	基金滚存结余可支配率
	4
	4
	100.00%

	
	
	
	满意度回访机制
	4
	4
	100.00%

	合计
	30
	
	30
	30
	100.00%


（1）基础管理（4分）

“基础管理”从“审核把关”1个三级指标进行评价。

该指标主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况。

评价结果：岳池县医保局按照《岳池县离休人员、二等乙级以上革命伤残军人医疗费用管理暂行办法的通知》（岳劳发〔2001〕09号）执行，经评价组现场查阅大厅业务股室建立的台账与会计附件资料，均对报销人员进行相关审核把关，监督股室提供部分相关佐证资料。

综上，该指标4分，评价得分4分。

（2）社会效益（18分）

“社会效益”从“资金使用率”、“虚报参保人数（人）”、“维护社会稳定”、“特殊政策人员门诊费用实际报销比例100%”、“特殊政策人员住院费用实际报销比例100%”5个三级指标进行评价。

①资金使用率

该指标主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况。

评价结果：2020年该项目支出为51.77万元，其中住院费用33.22万元，门诊费用18.55万元；2021年该项目支出为29.70万元，其中住院费用22.35万元，门诊费用7.35万元；2022年该项目支出为31.61万元，其中住院费用29.16万元，门诊费用2.45万元，根据岳池县医保局提供相关资料，资金使用率=资金实际使用金额/资金实际拨付金额=100%。

综上，该指标4分，评价得分4分。

②虚报参保人数（人）

该指标主要查看是否存在有重复参保、虚报参保人员的情况，发生一例不得分。

评价结果：未发现有重复参保、虚报参保人员。

综上，该指标4分，评价得分4分。

③维护社会稳定

该指标主要查看近三年来是否发生过群体事件，发生一例不得分。

评价结果：根据评价组现场与相关业务部门沟通了解近三年以来的情况，没有发生群体性事件。

综上，该指标4分，评价得分4分。

④特殊政策人员门诊费用实际报销比例100%

该指标考察特殊政策人员门诊费用满足相关要求后实际报销比例是否为100%。

评价结果：经评价组现场查阅相关报销资料显示离休人员相关门诊费用实际报销比例100%，有效减轻了特殊人员医疗费用负担。

综上，该指标3分，评价得分3分。

⑤特殊政策人员住院费用实际报销比例100%

该指标考察特殊政策人员住院费用满足相关要求后实际报销比例是否为100%。

评价结果：经评价组现场查阅相关报销资料显示离休人员相关住院费用实际报销比例100%，有效减轻了特殊人员医疗费用负担。

综上，该指标3分，评价得分3分。

（3）可持续效益（8分）

“可持续效益”从“基金滚存结余可支配率”和“满意度回访机制”2个三级指标进行评价。

①基金滚存结余可支配率

该指标主要查看基金滚存结余可支配率。

评价结果：该项目基金滚存结余为281.03万元，截至评价之日，全县离休人员数量为5人，根据2020年—2022年医药基金支出情况，项目基金滚存结余可支配情况充沛。

综上，该指标4分，评价得分4分。

②满意度回访机制

该指标查看是否对该项目的离休人员进行日常满意度

回访工作。

评价结果：通过评价组查看岳池县医保局提供的该项目相关满意度调查相关佐证资料，显示较完善。

综上，该指标4分，评价得分4分。

6.个性指标分析

一级指标“个性指标”赋分10分，下设社会满意度、自评质效2个二级指标，得分情况如表3-7：

表3-7  个性指标得分情况表
	一级指标
	二级指标
	分值
	三级指标
	赋分
	得分
	得分率

	个性指标
（10分）
	社会满意度
	6
	受益人群满意度
	6
	6
	100.00%

	
	自评质效
	4
	自评时效性
	1
	0
	0.00%

	
	
	
	自评质量
	3
	1.5
	50.00%

	合计
	10
	
	10
	7.5
	75.00%


社会满意度（6分）

“社会满意度”从“受益人群满意度”1个三级指标进行评价。
该指标评价相关群体满意度调查情况。评价服务对象满意度达90%以上，每少1%，扣0.5分，扣完为止。

评价结果：评价组通过走访及问卷调查的方式，对象为岳池县享受医保待遇人群，内容包括但不限于该项目的人群，对医保政策运行状况服务方面情况、医保门诊费报销比例情况、医保住院费报销比例情况、医保报销是否便利情况、医保大病保险政策方面情况等进行满意度调查。共计发放调查问卷31份，收回31份。总体来看，受益对象对该项目的实施情况较为满意，总体满意度为96.77%，满意度较高。

综上，该指标6分，评价得分6分。

（2）自评质效（4分）

“自评质效”从“自评时效性”和“自评质量”2个三级指标进行评价。

①自评时效性

该指标评价项目单位是否及时按照岳池县财政局《关于开展2023年县级部门、政策和项目支出重点绩效评价工作的通知》（岳财发〔2023〕62号）中的要求在2023年12月8日前，将项目自评报告盖章扫描件提交到财政相关股室。

评价结果：岳池县医保局未提供相关佐证资料，如邮件发送截图等。扣1分。

综上，该指标1分，评价得分0分。

②自评质量

评价部门是否按框架要求编写自评报告，自评报告内容是否完整、详实。

评价结果：单位按要求开展了项目自评，自评报告基本按框架编写，但存在未对预算资金进行说明，未对扣分情况进行详细阐述，未对存在的主要问题进行描述等，扣1.5分。
综上，该指标3分，评价得分1.5分。

存在主要问题

（一）项目决策方面存在的问题
绩效指标设置不准确：根据岳池县医保局向评价组提供的《2022年度项目支出绩效目标申报表》，一是数量指标设置为“全县所有离休干部”，未对其进行量化；二是成本指标设置为“门诊医疗个人账户≥4000元/人”，但实际门诊医疗个人账户并未从该项目预算资金中列支，该项目仅列支离休人员门诊及住院费。

（二）项目实施方面存在的问题
预算编制能力较差：岳池县医保局提供项目相关测算依据资料不足，存在测算依据在预算编制时存在未考虑人口、缴费标准、住院率等众多编制因素的情况。

（三）自评方面的问题

预算项目自评工作不够细致：根据评价组查看岳池县医保局撰写的自评报告，发现存在未对预算资金进行说明，未对扣分情况进行详细阐述，未对存在的主要问题进行描述等。

五、相关措施建议
（一）项目决策方面的建议

加强绩效指标填制准确性：绩效目标和绩效指标设置是全面预算绩效管理的起点，其设置完整与否、科学与否直接决定了该项目绩效监控和绩效评价工作质量，也是考核项目绩效目标是否完成的主要依据。建议相关部门总结经验教训，提升量化程度和客观性，注意项目绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理、约束有力的标准体系，准确编制绩效目标申报表。

（二）项目实施方面的建议

加强前期调研及论证，提高预算编制科学性：建议岳池县医保局根据项目实际情况考虑人口、缴费标准、住院率等众多编制因素，细化项目资金测算，避免再次出现测算依据不充分的情况，提升预算编制的精细化水平。

（三）项目效果方面的建议

严格遵循“收支平衡，略有结余”原则：“收支平衡，略有结余”是我国财政预算管理的一项基本国策，这是典型的年度平衡的思想。建议与县财政及相关县委老干局部门建立协作工作机制，及时沟通离休人员医疗保险项目现存人员情况及资金滚存结余状态，使财政资金发挥最大效益。
（四）自评方面的建议

强化责任落实，提高自评质量：建议加强绩效工作培训，增强绩效管理意识，提升绩效管理水平。自评报告应严格按照相关规定进行撰写，对项目的基本情况，资金到位及使用

情况应阐述清楚，提高报告内容的质量。

 2023年12月


